Curso: 3° Año

Materia: Práctica Profesionalizante II

Proyecto: GestaPro

Etapa: US para Templates

Docente: Ing. Daniel Herrera

Alumnos: Ballesteros Agustín - Romero Lisandro - Romo Lucas

Año: 2026

US para Templates — Product Backlog V3

142 historias de usuario en 7 épicas, cada una con su descripción, criterios de aceptación, desglose de tareas y casos de prueba.

Épicas

EPIC 1: Seguridad, Acceso y Auditoría: GP.01 a GP.25 (25 US)

EPIC 2: Entidades Maestras y Cuentas Corrientes: GP.26 a GP.50 (25 US)

EPIC 3: Operativa de Ventas y Atención al Mostrador: GP.51 a GP.74 (24 US)

EPIC 4: Producción, Repositorio e Historial Digital: GP.75 a GP.91 (17 US)

EPIC 5: Inventario, Conversión y Mantenimiento de Hardware: GP.92 a GP.114 (23 US)

EPIC 6: Tesorería, Cierres e Informes (Móvil): GP.115 a GP.139 (25 US)

EPIC 7: Ayuda y Experiencia de Usuario: GP.140 a GP.142 (3 US)

# EPIC 1: Seguridad, Acceso y Auditoría

## [GP.01] Ingresar Clave de Acceso del Local

Descripción

Como Usuario, quiero ingresar la clave de acceso del local antes de la pantalla de inicio de sesión para que nadie ajeno al negocio pueda llegar al sistema.

Prioridad: 1 — Alta (núcleo)

Criterios de Aceptación

Antes de la pantalla de inicio de sesión, el sistema debe mostrar un portón de "Acceso restringido" que solicite la clave de acceso del local.

Si la clave es correcta, el sistema debe emitir un token de acceso temporal y habilitar las pantallas de inicio de sesión y registro.

Si la clave es incorrecta, el sistema debe impedir el ingreso y mostrar un mensaje de error sin revelar información adicional.

Notas Adicionales

La clave del local se configura en el servidor (variable de entorno) y nunca viaja ni se guarda en el código del frontend. El token del portón tiene una validez corta (30 minutos).

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar POST /api/acceso/validar que compare la clave recibida con la configurada en el servidor.

Emitir Token de Portón: Generar un JWT de corta duración que habilite únicamente las rutas de login y registro.

Gestión de Errores: Devolver HTTP 401 ante una clave incorrecta.

Frontend

Crear Pantalla de Portón: Diseñar la vista "Acceso restringido" con el campo de clave y el botón "Ingresar".

Integración con API: Guardar el token del portón y redirigir a la pantalla de bienvenida (Iniciar Sesión / Registrarse).

Mensajes de Error: Mostrar un aviso si la clave ingresada no es válida.

Base de Datos

Sin cambios de esquema: la clave se lee de la configuración del servidor (app.clave-acceso).

Casos de Prueba:

TC.01.01 - Acceso con Clave Correcta

Dado que una persona abre el sistema por primera vez en la terminal del local,

Cuando ingresa la clave de acceso correcta y presiona "Ingresar",

Entonces el sistema muestra la pantalla de bienvenida con las opciones "Iniciar Sesión" y "Registrarse".

TC.01.02 - Acceso Denegado por Clave Incorrecta

Dado que una persona ajena al local accede a la URL del sistema,

Cuando ingresa una clave incorrecta,

Entonces el backend responde HTTP 401, el frontend muestra un error y no se habilita la pantalla de inicio de sesión.

## [GP.02] Registrar Usuario

Descripción

Como Nuevo Usuario, quiero registrarme proporcionando mi información personal y mis credenciales para solicitar acceso al sistema, quedando mi cuenta pendiente de autorización.

Prioridad: 1 — Alta (núcleo)

Criterios de Aceptación

El formulario debe capturar Nombre, Apellido, Tipo y N° de Documento, Email, Teléfono, dirección, nombre de usuario y contraseña.

El sistema debe validar que el número de documento y el nombre de usuario no existan previamente.

Al confirmar, la contraseña debe guardarse encriptada y el usuario debe quedar en estado "Pendiente" hasta que un administrador lo autorice.

Notas Adicionales

La contraseña debe tener entre 8 y 72 caracteres.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar POST /api/usuarios para crear la persona, su dirección y el usuario asociado.

Configurar Validaciones: Verificar unicidad de documento y nombre de usuario, y longitud de la contraseña (8 a 72).

Seguridad: Hashear la contraseña con BCrypt antes de persistirla.

Gestión de Errores: Devolver HTTP 409 ante documento o usuario duplicado.

Frontend

Crear Formulario de Registro: Diseñar el formulario con los datos personales, de contacto, de dirección y de acceso.

Validaciones del Lado del Cliente: Controlar campos obligatorios y la longitud de la contraseña antes de enviar.

Mensajes de Confirmación y Error: Mostrar un modal de éxito indicando que la cuenta queda pendiente de autorización, o el error devuelto.

Base de Datos

Tablas persona, Direccion y usuario: restricción UNIQUE sobre persona.numero_documento y usuario.nombre_usuario; usuario.estado con valor por defecto "Pendiente".

Casos de Prueba:

TC.02.01 - Registro Exitoso (Camino Feliz)

Dado que un nuevo empleado se encuentra en la pantalla de registro,

Cuando completa todos sus datos con un documento y un usuario no registrados y una contraseña de 8 caracteres, y presiona "Registrarse",

Entonces el sistema guarda el usuario con la contraseña encriptada, en estado "Pendiente", y muestra un mensaje de éxito.

TC.02.02 - Registro Fallido por Documento Duplicado

Dado que existe una persona registrada con el documento 40333444,

Cuando un nuevo usuario intenta registrarse con ese mismo documento,

Entonces el backend responde HTTP 409 con el mensaje "Ya existe una persona registrada con ese número de documento" y no se crea el usuario.

TC.02.03 - Registro Fallido por Contraseña Corta

Dado que el usuario completa el formulario con datos válidos,

Cuando ingresa una contraseña de 5 caracteres,

Entonces el sistema rechaza el registro indicando que la contraseña debe tener entre 8 y 72 caracteres.

## [GP.03] Iniciar Sesión

Descripción

Como Usuario registrado y autorizado, quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña para acceder al panel principal con las funciones que mi perfil tiene permitidas.

Prioridad: 1 — Alta (núcleo)

Criterios de Aceptación

El formulario debe solicitar el nombre de usuario y la contraseña.

El sistema debe verificar las credenciales y que el usuario se encuentre en estado "Activo".

Tras una autenticación exitosa, el sistema debe emitir un token de sesión (JWT) y mostrar el panel principal con el menú según los permisos del perfil.

Notas Adicionales

Se puede confirmar el ingreso con la tecla Enter.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar POST /api/usuarios/login.

Configurar Validaciones: Comparar el hash BCrypt y verificar el estado del usuario.

Emitir Token: Generar un JWT con el usuario, su rol y su vencimiento.

Gestión de Errores: Devolver HTTP 401 ("Credenciales incorrectas") ante datos erróneos o usuario no activo.

Frontend

Crear Pantalla de Inicio de Sesión: Diseñar el formulario de usuario y contraseña.

Integración con API: Guardar el token y los datos del usuario en el estado de la aplicación y redirigir al panel principal.

Mensajes de Error: Mostrar un aviso cuando las credenciales no coinciden o la cuenta no está habilitada.

Base de Datos

Tabla usuario: índice único sobre nombre_usuario para localizar rápidamente la cuenta.

Casos de Prueba:

TC.03.01 - Login Exitoso

Dado que el usuario tiene una cuenta activa,

Cuando ingresa su usuario y su contraseña correctos y presiona "Ingresar",

Entonces el backend devuelve un token JWT y el frontend muestra el panel principal con los módulos de su perfil.

TC.03.02 - Login Denegado por Credenciales Incorrectas

Dado que el usuario tiene una cuenta activa,

Cuando ingresa una contraseña equivocada,

Entonces el backend responde HTTP 401 y el frontend muestra "Credenciales incorrectas".

TC.03.03 - Login Denegado por Cuenta Pendiente

Dado que un usuario se registró pero todavía no fue autorizado,

Cuando intenta iniciar sesión con sus datos correctos,

Entonces el sistema rechaza el ingreso e informa que la cuenta no está habilitada.

## [GP.04] Cerrar Sesión

Descripción

Como Usuario, quiero cerrar sesión al finalizar mi actividad para asegurar la confidencialidad de mi cuenta y liberar la terminal de trabajo.

Prioridad: 1 — Alta (núcleo)

Criterios de Aceptación

El menú lateral debe ofrecer la opción "Cerrar Sesión" en todo momento.

Al cerrar sesión, el sistema debe eliminar el token y los datos del usuario guardados en el navegador.

Luego del cierre, el sistema debe volver a la pantalla de acceso y no permitir volver atrás a pantallas protegidas.

Desglose de Tareas:

Backend

Sin endpoint específico: el token es stateless; al descartarlo, el servidor rechaza cualquier petición posterior sin token.

Frontend

Crear Opción de Cierre: Agregar "Cerrar Sesión" al menú lateral.

Limpiar Sesión: Borrar token y datos del usuario del almacenamiento local.

Proteger Rutas: Redirigir al portón/login si se intenta acceder a una ruta protegida sin sesión.

Base de Datos

Sin cambios de esquema.

Casos de Prueba:

TC.04.01 - Cierre de Sesión Exitoso

Dado que un operario tiene la sesión abierta,

Cuando presiona "Cerrar Sesión",

Entonces el sistema elimina la sesión y muestra la pantalla de acceso.

TC.04.02 - Navegación Bloqueada Después del Cierre

Dado que el usuario cerró sesión,

Cuando intenta volver al panel principal con el botón "Atrás" del navegador,

Entonces el sistema lo redirige a la pantalla de acceso.

## [GP.05] Vencer Sesión por Inactividad

Descripción

Como Usuario, quiero que mi sesión venza automáticamente pasado un tiempo para que nadie pueda operar con mi cuenta si dejo la terminal abierta.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

El token de sesión debe tener una fecha de vencimiento configurada en el servidor.

Cuando una petición se rechaza por token vencido, el sistema debe mostrar el aviso "Sesión expirada".

Tras cerrar el aviso, el sistema debe llevar al usuario a iniciar sesión nuevamente.

Notas Adicionales

El tiempo de vencimiento se define en app.jwt.expiration-ms (10 horas por defecto).

Desglose de Tareas:

Backend

Configurar Vencimiento: Emitir el JWT con fecha de expiración tomada de la configuración.

Validar Token: Rechazar con HTTP 401 los tokens vencidos o inválidos en el filtro de seguridad.

Frontend

Interceptar Respuestas 401: Detectar el vencimiento en el cliente HTTP común.

Crear Modal "Sesión expirada": Informar al usuario y redirigirlo al inicio de sesión.

Base de Datos

Sin cambios de esquema.

Casos de Prueba:

TC.05.01 - Sesión Vencida

Dado que un usuario dejó la sesión abierta más tiempo que el configurado,

Cuando intenta realizar cualquier acción,

Entonces el backend responde HTTP 401 y el sistema muestra el aviso "Sesión expirada" y lo lleva al inicio de sesión.

TC.05.02 - Sesión Vigente

Dado que un usuario inició sesión hace pocos minutos,

Cuando navega entre módulos,

Entonces las peticiones se procesan normalmente sin pedir un nuevo inicio de sesión.

## [GP.06] Autorizar Solicitud de Registro

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero autorizar las solicitudes de registro pendientes para habilitar el acceso de los nuevos usuarios al sistema.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

La gestión de usuarios debe permitir filtrar los usuarios en estado "Pendiente".

El administrador debe poder cambiar el estado de un usuario pendiente a "Activo".

El cambio debe quedar registrado en el historial de actividad.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Usar PUT /api/usuarios/{id} para actualizar el estado del usuario.

Registrar Auditoría: Guardar en registro_actividad el cambio de estado (dato previo y nuevo).

Frontend

Filtrar Pendientes: Agregar el filtro por estado en Gestión de Usuarios.

Cambiar Estado: Permitir elegir "Activo" desde la edición del usuario, con confirmación y modal de éxito.

Base de Datos

Tabla usuario: columna estado (Pendiente / Activo / Inactivo).

Casos de Prueba:

TC.06.01 - Autorización Exitosa

Dado que Valentina se registró y figura como "Pendiente",

Cuando el dueño cambia su estado a "Activo" y confirma,

Entonces Valentina puede iniciar sesión y el cambio queda en el historial de actividad.

TC.06.02 - Usuario sin Autorizar

Dado que un usuario sigue en estado "Pendiente",

Cuando intenta iniciar sesión,

Entonces el sistema rechaza el ingreso.

## [GP.07] Rechazar Solicitud de Registro

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero rechazar una solicitud de registro dejando la cuenta inactiva para impedir el acceso de personas no autorizadas.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El administrador debe poder rechazar una solicitud dejando el usuario en estado "Inactivo".

Un usuario rechazado no debe poder iniciar sesión.

El rechazo debe registrarse en el historial de actividad.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Usar PUT /api/usuarios/{id} para asignar el estado "Inactivo".

Registrar Auditoría: Guardar el cambio de estado en registro_actividad.

Frontend

Rechazar Solicitud: Permitir elegir "Inactivo" en la edición del usuario pendiente, con confirmación.

Mensajes de Confirmación: Mostrar un modal de éxito al guardar.

Base de Datos

Tabla usuario: columna estado.

Casos de Prueba:

TC.07.01 - Rechazo de Solicitud

Dado que una solicitud de registro está "Pendiente",

Cuando el dueño la cambia a "Inactivo" y confirma,

Entonces el usuario queda inactivo y no puede iniciar sesión.

TC.07.02 - Ingreso de Usuario Rechazado

Dado que un usuario fue rechazado,

Cuando intenta iniciar sesión con sus credenciales,

Entonces el sistema rechaza el ingreso.

## [GP.08] Asignar Perfil a Usuario

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero asignar un perfil (Dueño, Operario o uno personalizado) a cada usuario autorizado para habilitar sus accesos operativos.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El administrador debe poder elegir el perfil del usuario entre los perfiles existentes (Dueño, Operario o personalizados).

El menú del usuario debe reflejar los módulos habilitados para su perfil en su próximo ingreso.

El cambio debe quedar en el historial de actividad.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Usar PUT /api/usuarios/{id} para actualizar el rol del usuario.

Listar Perfiles: Exponer GET /api/permisos/roles para cargar las opciones.

Frontend

Selector de Perfil: Agregar el selector de perfil en la edición del usuario.

Integración con API: Guardar el cambio con confirmación y modal de éxito.

Base de Datos

Tabla usuario: clave foránea id_rol hacia la tabla rol.

Casos de Prueba:

TC.08.01 - Asignación de Perfil Operario

Dado que Tomás está activo sin perfil definido,

Cuando el dueño le asigna el perfil "Operario",

Entonces al iniciar sesión, Tomás ve solo los módulos habilitados para Operario.

TC.08.02 - Asignación de Perfil Personalizado

Dado que existe el perfil "Gerente",

Cuando el dueño se lo asigna a un usuario,

Entonces el usuario accede a los módulos configurados para "Gerente".

## [GP.09] Registrar Empleado

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero dar de alta un empleado con sus datos personales, cargo y salario para mantener actualizada la nómina del local.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

El formulario debe capturar los datos personales, de contacto, el cargo y el salario del empleado.

El sistema debe validar que el documento del empleado no esté registrado.

El empleado debe quedar disponible para asignarle pedidos.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar POST /api/empleados.

Configurar Validaciones: Verificar unicidad del documento y campos obligatorios.

Gestión de Errores: Devolver HTTP 409 ante documento duplicado.

Frontend

Crear Modal "Registrar Nuevo Empleado": Diseñar el formulario con datos personales, cargo y salario.

Mensajes de Confirmación y Error: Mostrar éxito o el error devuelto.

Base de Datos

Tablas persona y Empleado: Empleado vinculado a persona; UNIQUE sobre persona.numero_documento.

Casos de Prueba:

TC.09.01 - Alta de Empleado

Dado que el dueño está en Gestión de Usuarios,

Cuando registra un empleado con datos válidos, cargo y salario,

Entonces el empleado aparece en la nómina y en la lista de responsables de pedidos.

TC.09.02 - Alta con Documento Duplicado

Dado que ya existe una persona con el documento 41777888,

Cuando se intenta registrar un empleado con ese documento,

Entonces el sistema responde HTTP 409 y no lo registra.

## [GP.10] Modificar Datos de Empleado

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero modificar los datos, el cargo o el salario de un empleado para mantener la nómina correcta y actualizada.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

El administrador debe poder editar datos personales, cargo y salario de un empleado.

Los cambios deben validarse con las mismas reglas del alta.

Cada cambio debe registrarse en el historial de actividad con su valor anterior y nuevo.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Usar PUT /api/usuarios/{id} para actualizar los datos del empleado vinculado.

Registrar Auditoría: Comparar valores y registrar cada campo modificado.

Frontend

Modal de Edición: Mostrar los datos actuales en "Editar Usuario" y permitir su modificación con confirmación.

Base de Datos

Tablas persona y Empleado: actualización de columnas de datos, cargo y salario.

Casos de Prueba:

TC.10.01 - Actualización de Salario

Dado que Tomás tiene un salario registrado,

Cuando el dueño lo modifica y confirma,

Entonces el nuevo salario se muestra en la nómina y el cambio queda en el historial de actividad.

TC.10.02 - Edición con Campo Obligatorio Vacío

Dado que el dueño edita un empleado,

Cuando deja el nombre vacío y guarda,

Entonces el sistema no guarda e indica el campo faltante.

## [GP.11] Dar de Baja Lógica a Empleado

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero dar de baja lógicamente a un empleado para quitarlo de la nómina activa sin perder su historial de actividad.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

El administrador debe poder dejar a un empleado en estado "Inactivo".

El empleado inactivo no debe poder iniciar sesión ni ser asignado a pedidos nuevos.

Su historial de actividad y de pedidos debe conservarse.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Usar PUT /api/usuarios/{id} para cambiar el estado a "Inactivo".

Baja Lógica: No eliminar registros; filtrar inactivos en las listas de asignación.

Frontend

Cambiar Estado: Permitir elegir "Inactivo" en la edición, con confirmación.

Filtrar Listas: Excluir empleados inactivos del selector de responsables.

Base de Datos

Tabla usuario: columna estado (baja lógica, sin DELETE físico).

Casos de Prueba:

TC.11.01 - Baja Lógica de Empleado

Dado que un empleado dejó de trabajar en el local,

Cuando el dueño lo deja "Inactivo",

Entonces no puede iniciar sesión y deja de aparecer como responsable de pedidos nuevos.

TC.11.02 - Historial Conservado

Dado que un empleado fue dado de baja,

Cuando el dueño consulta el historial de pedidos,

Entonces los pedidos que gestionó siguen mostrando su nombre.

## [GP.12] Crear Perfil Personalizado

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero crear un perfil personalizado (por ejemplo, Gerente) para definir un conjunto de accesos distinto a los perfiles base.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

La matriz de permisos debe permitir crear un perfil nuevo indicando su nombre.

El sistema no debe permitir dos perfiles con el mismo nombre.

El perfil creado debe aparecer en la matriz para configurar sus permisos.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar POST /api/permisos/roles.

Configurar Validaciones: Verificar nombre obligatorio y no repetido.

Frontend

Modal "Nuevo Perfil": Diseñar el formulario con el nombre del perfil, con Cancelar y Crear.

Actualizar Matriz: Incorporar el perfil creado a la lista de perfiles.

Base de Datos

Tabla rol: nombre_rol obligatorio y único.

Casos de Prueba:

TC.12.01 - Creación de Perfil Gerente

Dado que el dueño está en la matriz de permisos,

Cuando crea el perfil "Gerente",

Entonces el perfil aparece en la matriz listo para configurar sus módulos.

TC.12.02 - Perfil Duplicado

Dado que ya existe el perfil "Gerente",

Cuando se intenta crear otro con el mismo nombre,

Entonces el sistema rechaza la creación e informa el error.

## [GP.13] Configurar Permisos de un Perfil

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero habilitar o deshabilitar cada módulo para un perfil desde la matriz de permisos para adaptar los accesos a las necesidades del local.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

La matriz debe mostrar todos los módulos del sistema con un interruptor por perfil.

Al guardar, el sistema debe persistir los módulos habilitados para ese perfil.

Los cambios deben aplicarse en el siguiente ingreso de los usuarios con ese perfil.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoints API: Implementar GET /api/permisos/rol/{idRol} y POST /api/permisos/rol/{idRol}/actualizar.

Registrar Auditoría: Guardar en el historial los permisos habilitados y deshabilitados.

Frontend

Crear Matriz de Permisos: Mostrar los módulos por sección con interruptores.

Guardar Cambios: Botón "Guardar Cambios" con confirmación y modal de éxito.

Base de Datos

Tablas Permiso y Rol_Permiso: relación muchos a muchos entre perfiles y módulos.

Casos de Prueba:

TC.13.01 - Habilitar Informes al Operario

Dado que el perfil "Operario" no tiene acceso a Informes,

Cuando el dueño activa el interruptor de Informes y guarda,

Entonces los operarios ven el módulo Informes en su próximo ingreso.

TC.13.02 - Deshabilitar Módulo

Dado que el perfil "Gerente" tiene acceso a Caja,

Cuando el dueño lo deshabilita y guarda,

Entonces los usuarios con ese perfil ya no ven el módulo Caja.

## [GP.14] Asignar Usuarios a un Perfil desde la Matriz

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero asignar usuarios a un perfil desde la matriz de permisos para que los cambios de accesos se apliquen a todos ellos al instante.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

La matriz debe mostrar la lista de usuarios y permitir asociarlos a un perfil.

El cambio de perfil de un usuario debe guardarse junto con la configuración de la matriz.

Los usuarios asignados deben recibir los permisos del perfil en su próximo ingreso.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Actualizar el rol del usuario mediante PUT /api/usuarios/{id}.

Listar Usuarios por Perfil: Devolver los usuarios con su perfil actual.

Frontend

Panel de Usuarios: Mostrar los usuarios en la matriz y permitir seleccionarlos para asignarles el perfil.

Confirmación: Pedir confirmación y mostrar modal de éxito.

Base de Datos

Tabla usuario: columna id_rol.

Casos de Prueba:

TC.14.01 - Asignación desde la Matriz

Dado que existe el perfil "Gerente" con sus permisos,

Cuando el dueño selecciona a un usuario en la matriz y lo asigna a "Gerente",

Entonces el usuario queda con ese perfil y sus permisos.

TC.14.02 - Reasignación de Perfil

Dado que un usuario tiene el perfil "Operario",

Cuando el dueño lo pasa a "Gerente",

Entonces en su próximo ingreso ve los módulos de "Gerente".

## [GP.15] Restringir Pantallas según Permisos

Descripción

Como Usuario, quiero ver en el menú solo los módulos que mi perfil tiene habilitados para no poder realizar acciones no autorizadas.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El menú lateral debe mostrar únicamente los módulos habilitados para el perfil del usuario.

El sistema debe impedir el acceso por URL directa a un módulo no habilitado.

El backend debe rechazar con HTTP 403 las operaciones que el perfil no tiene permitidas.

Desglose de Tareas:

Backend

Seguridad por Rol: Validar en Spring Security los permisos del usuario en cada endpoint protegido.

Gestión de Errores: Devolver HTTP 403 ("No tiene permisos para realizar esta operación").

Frontend

Menú Dinámico: Construir el menú a partir de los permisos del usuario logueado.

Rutas Protegidas: Redirigir al panel principal si se accede a una ruta sin permiso.

Base de Datos

Tablas Rol_Permiso y Permiso: consulta de los módulos habilitados por perfil.

Casos de Prueba:

TC.15.01 - Menú del Operario

Dado que un usuario con perfil "Operario" sin acceso a Informes,

Cuando inicia sesión,

Entonces el menú no muestra la opción Informes.

TC.15.02 - Acceso por URL Bloqueado

Dado que el mismo operario conoce la dirección /informes,

Cuando la escribe en el navegador,

Entonces el sistema no muestra el módulo y el backend rechaza las peticiones con HTTP 403.

## [GP.16] Consultar Historial de Actividad

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero consultar el historial de actividad con cada cambio importante (dato previo, dato nuevo, usuario y fecha/hora) para auditar quién modificó qué y cuándo.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

El sistema debe listar cada acción importante con fecha y hora, usuario responsable, tabla afectada, columna, ID del registro, dato previo y dato modificado.

Los registros deben mostrarse paginados, del más reciente al más antiguo.

El historial no debe poder editarse ni eliminarse desde la interfaz.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoints API: Implementar GET /api/registro-actividad/paginado y GET /api/registro-actividad/{id}.

Registrar Auditoría: Grabar los cambios desde los servicios al crear, modificar o dar de baja datos.

Frontend

Crear Vista "Historial de Actividad": Tabla con columnas de fecha, usuario, tabla, columna, ID, dato previo y nuevo.

Paginación: Cargar los registros por páginas.

Base de Datos

Tabla registro_actividad: fecha, usuario, tabla, columna, id del ítem, valor anterior y valor nuevo.

Casos de Prueba:

TC.16.01 - Consulta del Historial

Dado que el dueño modificó el precio de un producto,

Cuando abre el Historial de Actividad,

Entonces ve el cambio con su usuario, la fecha/hora y los valores anterior y nuevo.

TC.16.02 - Historial sin Edición

Dado que el dueño está en el historial,

Cuando busca una opción para editar o borrar un registro,

Entonces la interfaz no ofrece esas acciones.

## [GP.17] Filtrar Historial de Actividad

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero filtrar el historial de actividad por tabla afectada y por usuario para encontrar rápidamente un cambio puntual.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

El historial debe permitir filtrar por tabla afectada.

El historial debe permitir filtrar por usuario responsable.

Los filtros deben poder combinarse y limpiarse.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Aceptar filtros de tabla y usuario en GET /api/registro-actividad/paginado.

Listar Usuarios: Exponer GET /api/registro-actividad/usuarios para el filtro.

Frontend

Agregar Filtros: Selectores de tabla y de usuario sobre la grilla.

Actualizar Resultados: Recargar la grilla al cambiar un filtro.

Base de Datos

Índices de búsqueda sobre las columnas de tabla y usuario de registro_actividad.

Casos de Prueba:

TC.17.01 - Filtro por Tabla

Dado que el historial tiene cambios de varias tablas,

Cuando el dueño filtra por "Producto",

Entonces solo se muestran los cambios de productos.

TC.17.02 - Filtro Combinado

Dado que existen cambios de varios usuarios,

Cuando el dueño filtra por "Producto" y por "Lucía Demo",

Entonces solo se muestran los cambios de productos hechos por ese usuario.

## [GP.18] Exportar Historial de Actividad

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero exportar el historial de actividad a PDF o Excel para conservarlo o presentarlo fuera del sistema.

Prioridad: 4 — Baja (complementaria)

Criterios de Aceptación

El historial debe ofrecer la exportación a PDF y a Excel.

La exportación debe respetar los filtros aplicados.

El archivo debe incluir la fecha de generación y las columnas del historial.

Desglose de Tareas:

Backend

Proveer Datos: Reutilizar el endpoint paginado para obtener todos los registros filtrados.

Frontend

Exportar a Excel y PDF: Generar los archivos en el navegador con las librerías de exportación, cargadas a demanda.

Formato de Fechas: Mostrar las fechas en hora de Argentina.

Base de Datos

Sin cambios de esquema.

Casos de Prueba:

TC.18.01 - Exportación a PDF

Dado que el dueño filtró el historial por "Usuario",

Cuando presiona exportar a PDF,

Entonces se descarga un PDF con los registros filtrados y la fecha de generación.

TC.18.02 - Exportación a Excel

Dado que el dueño está en el historial sin filtros,

Cuando presiona exportar a Excel,

Entonces se descarga un archivo .xlsx con todas las columnas.

## [GP.19] Cambiar Contraseña Propia

Descripción

Como Usuario, quiero cambiar mi contraseña desde Configuración, ingresando la actual, para mantener segura mi cuenta.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

La sección Configuración debe permitir cambiar la contraseña ingresando la actual, la nueva y su confirmación.

El sistema debe verificar que la contraseña actual sea correcta y que la nueva cumpla la longitud requerida.

La nueva contraseña debe guardarse encriptada.

Notas Adicionales

La contraseña debe tener entre 8 y 72 caracteres.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar PUT /api/usuarios/{id}/password.

Configurar Validaciones: Comparar la contraseña actual con el hash y validar la nueva.

Gestión de Errores: Devolver "La contraseña actual no coincide." cuando corresponda.

Frontend

Crear Formulario de Cambio de Contraseña: Campos actual, nueva y confirmación.

Validaciones del Lado del Cliente: Verificar que la nueva y la confirmación coincidan.

Base de Datos

Tabla usuario: columna contrasena (hash BCrypt).

Casos de Prueba:

TC.19.01 - Cambio Exitoso

Dado que el usuario conoce su contraseña actual,

Cuando ingresa la actual y una nueva de 10 caracteres confirmada,

Entonces el sistema guarda la nueva contraseña y muestra un mensaje de éxito.

TC.19.02 - Contraseña Actual Incorrecta

Dado que el usuario está en Configuración,

Cuando ingresa mal su contraseña actual,

Entonces el sistema rechaza el cambio con "La contraseña actual no coincide."

## [GP.20] Cambiar Usuario o Email Propio

Descripción

Como Usuario, quiero cambiar mi nombre de usuario o mi email desde Configuración para mantener mis datos de acceso actualizados.

Prioridad: 4 — Baja (complementaria)

Criterios de Aceptación

La sección Configuración debe permitir cambiar el nombre de usuario y el email, indicando el valor actual.

El sistema debe validar que el nuevo valor no esté en uso por otro usuario.

El cambio debe registrarse en el historial de actividad.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoints API: Implementar PUT /api/usuarios/{id}/username y PUT /api/usuarios/{id}/email.

Gestión de Errores: Devolver HTTP 409 ("El nuevo nombre de usuario ya está en uso." / "El nuevo email ya está registrado por otro usuario.").

Frontend

Crear Pestañas Usuario y Email: Formularios con valor actual y nuevo.

Mensajes de Confirmación y Error: Mostrar el resultado.

Base de Datos

Tablas usuario y persona: UNIQUE sobre nombre_usuario.

Casos de Prueba:

TC.20.01 - Cambio de Usuario Exitoso

Dado que el usuario quiere cambiar su nombre de usuario,

Cuando ingresa el actual correcto y uno nuevo libre,

Entonces el sistema actualiza el usuario y en el próximo ingreso usa el nuevo.

TC.20.02 - Usuario en Uso

Dado que ya existe el usuario "operario.demo",

Cuando otro usuario intenta cambiar su nombre a ese,

Entonces el sistema responde HTTP 409 y no aplica el cambio.

## [GP.21] Ver o Restablecer Contraseña de un Usuario

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero ver o restablecer la contraseña de otro usuario para recuperar su acceso cuando la olvida.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

Desde Gestión de Usuarios, el administrador debe poder ver la contraseña de un usuario o restablecerla.

Ver la contraseña debe requerir la confirmación del administrador.

El restablecimiento debe guardar la nueva contraseña encriptada y registrarse en el historial.

Notas Adicionales

La contraseña se conserva además cifrada de forma reversible (no en texto plano) para poder mostrarla al administrador.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoints API: Implementar POST /api/usuarios/{id}/password-real y POST /api/usuarios/{id}/password-reset.

Seguridad: Permitir estas operaciones solo a perfiles administradores.

Frontend

Crear Modal "Ver o restablecer contraseña": Mostrar la contraseña tras confirmar o ingresar una nueva.

Base de Datos

Tabla usuario: columnas contrasena (hash) y contrasena_visible (cifrada).

Casos de Prueba:

TC.21.01 - Restablecimiento de Contraseña

Dado que un operario olvidó su contraseña,

Cuando el dueño la restablece desde Gestión de Usuarios,

Entonces el operario puede ingresar con la nueva y el cambio queda registrado.

TC.21.02 - Acceso Denegado a Operario

Dado que un usuario sin perfil administrador,

Cuando intenta llamar al endpoint de restablecimiento,

Entonces el backend responde HTTP 403.

## [GP.22] Generar Respaldo de Datos

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero generar un respaldo de la base de datos en el momento para resguardar la información ante cualquier problema.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

La sección Configuración debe ofrecer "Generar Respaldo Ahora".

El sistema debe generar un archivo con todos los datos y registrarlo en el historial de respaldos.

El historial debe mostrar fecha/hora, nombre del archivo, tamaño y operador.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar POST /api/respaldos/generar.

Generar Archivo: Exportar los datos de las tablas a un archivo JSON fechado.

Registrar Respaldo: Guardar el registro en respaldos_log.

Frontend

Botón "Generar Respaldo Ahora": Con confirmación, indicador de carga y modal de éxito.

Actualizar Historial: Recargar la tabla de respaldos generados.

Base de Datos

Tabla respaldos_log: fecha, archivo, tamaño y operador.

Casos de Prueba:

TC.22.01 - Generación de Respaldo

Dado que el dueño está en Configuración,

Cuando presiona "Generar Respaldo Ahora" y confirma,

Entonces se genera el archivo y aparece en el historial con su fecha y tamaño.

TC.22.02 - Operario sin Permiso

Dado que un usuario sin acceso a Configuración avanzada,

Cuando intenta generar un respaldo por la API,

Entonces el backend responde HTTP 403.

## [GP.23] Restaurar Respaldo de Datos

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero restaurar los datos desde un archivo de respaldo, confirmando la operación, para recuperar la información ante una falla.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

El sistema debe permitir cargar un archivo de respaldo y restaurar los datos.

Antes de restaurar debe solicitar una confirmación explícita advirtiendo que se reemplazarán los datos actuales.

Si el archivo no es válido, no debe modificarse ningún dato.

Notas Adicionales

Es una operación sensible: queda limitada al perfil administrador.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar POST /api/respaldos/restaurar.

Validar Archivo: Verificar el formato antes de aplicar cambios.

Transacción: Restaurar dentro de una transacción para no dejar datos a medias.

Frontend

Selector de Archivo y Modal de Confirmación: "Restaurar Datos" con advertencia y confirmación.

Mensajes de Resultado: Mostrar éxito o el error.

Base de Datos

Restauración transaccional sobre las tablas del sistema.

Casos de Prueba:

TC.23.01 - Restauración Exitosa

Dado que el dueño tiene un archivo de respaldo válido,

Cuando lo selecciona, presiona "Restaurar Datos" y confirma,

Entonces el sistema restaura los datos y muestra un mensaje de éxito.

TC.23.02 - Archivo Inválido

Dado que el dueño selecciona un archivo que no es un respaldo,

Cuando intenta restaurar,

Entonces el sistema rechaza la operación y los datos quedan sin cambios.

## [GP.24] Descargar Respaldo Generado

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero descargar un respaldo del historial de respaldos generados para guardar una copia fuera del sistema.

Prioridad: 4 — Baja (complementaria)

Criterios de Aceptación

Cada respaldo del historial debe tener una acción "Descargar".

La descarga debe entregar el archivo original del respaldo.

Si el archivo ya no existe, el sistema debe informarlo.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar GET /api/respaldos/descargar/{id}.

Frontend

Botón Descargar: En cada fila del historial de respaldos.

Base de Datos

Tabla respaldos_log: referencia al archivo del respaldo.

Casos de Prueba:

TC.24.01 - Descarga de Respaldo

Dado que existe un respaldo en el historial,

Cuando el dueño presiona "Descargar",

Entonces se descarga el archivo del respaldo.

TC.24.02 - Archivo Inexistente

Dado que el archivo de un respaldo fue borrado del servidor,

Cuando el dueño intenta descargarlo,

Entonces el sistema informa que el archivo no está disponible.

## [GP.25] Eliminar Respaldo Generado

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero eliminar un respaldo antiguo del historial para no acumular copias que ya no sirven.

Prioridad: 4 — Baja (complementaria)

Criterios de Aceptación

Cada respaldo del historial debe tener una acción "Eliminar".

El sistema debe pedir confirmación antes de eliminar.

Al confirmar, debe eliminarse el archivo y su registro del historial.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar DELETE /api/respaldos/{id}.

Frontend

Botón Eliminar: Con "¿estás seguro?" y modal de éxito.

Base de Datos

Tabla respaldos_log: eliminación del registro.

Casos de Prueba:

TC.25.01 - Eliminación de Respaldo

Dado que existe un respaldo antiguo,

Cuando el dueño presiona "Eliminar" y confirma,

Entonces el respaldo desaparece del historial.

TC.25.02 - Cancelación

Dado que el dueño presiona "Eliminar",

Cuando elige "Cancelar" en la confirmación,

Entonces el respaldo se conserva.

# EPIC 2: Entidades Maestras y Cuentas Corrientes

## [GP.26] Registrar Cliente

Descripción

Como Operario, quiero registrar un cliente con sus datos personales, su identificador único (DNI/CUIT), su contacto y su dirección física para mantener la base libre de duplicados y coordinar las entregas.

Prioridad: 1 — Alta (núcleo)

Criterios de Aceptación

El formulario debe capturar Nombre, Apellido, Tipo y N° de Documento (DNI/CUIT), Email, Teléfono y la dirección (Calle, N°, Piso, Departamento, Código Postal, Ciudad, Provincia y País).

El sistema debe validar que el número de documento no esté registrado.

El cliente debe quedar activo y disponible para pedidos y cuenta corriente.

Notas Adicionales

El registro se completa en dos pasos: datos personales y datos comerciales (ver GP.27).

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar POST /api/clientes creando la persona, su dirección y el cliente.

Configurar Validaciones: Verificar unicidad del documento y campos obligatorios.

Gestión de Errores: Devolver HTTP 409 ("Ya existe una persona registrada con ese número de documento").

Frontend

Crear Modal "Registrar Nuevo Cliente" (paso 1): Datos personales, de contacto y dirección.

Validaciones del Lado del Cliente: Campos obligatorios y formato de email.

Mensajes de Confirmación y Error: Modal de éxito o alerta de duplicado.

Base de Datos

Tablas persona, Direccion y Cliente: UNIQUE sobre persona.numero_documento.

Casos de Prueba:

TC.26.01 - Alta de Cliente

Dado que el operario abre "Registrar Nuevo Cliente",

Cuando completa los datos de Sofía Demo con un DNI no registrado y su dirección,

Entonces el cliente se guarda activo y aparece en la lista.

TC.26.02 - Documento Duplicado

Dado que Martina Demo ya está registrada con el DNI 44111222,

Cuando el operario intenta dar de alta otro cliente con ese DNI,

Entonces el sistema responde HTTP 409 y no crea el cliente.

## [GP.27] Registrar Datos Comerciales del Cliente

Descripción

Como Operario, quiero cargar la razón social, la persona de contacto y el límite de crédito al dar de alta un cliente para dejarlo listo para operar a cuenta corriente.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El segundo paso del alta debe capturar la razón social, la persona de contacto y el límite de crédito.

El límite de crédito no puede ser negativo.

Con límite mayor a cero, el cliente debe quedar habilitado para cuenta corriente.

Desglose de Tareas:

Backend

Configurar Validaciones: Rechazar límites negativos ("El límite de crédito no puede ser negativo.") y exigir razón social.

Persistir Datos Comerciales: Guardar razón social, contacto, límite y condición de pago.

Frontend

Crear Paso "Datos Comerciales del Cliente": Formulario con Volver y Registrar Cliente.

Base de Datos

Tabla Cliente: columnas razon_social, persona_de_contacto, limite_credito y saldo_deudor.

Casos de Prueba:

TC.27.01 - Cliente con Cuenta Corriente

Dado que el operario completó el paso 1,

Cuando carga razón social, contacto y un límite de $10.000,

Entonces el cliente queda habilitado para cuenta corriente con ese límite.

TC.27.02 - Límite Negativo

Dado que el operario está en el paso 2,

Cuando ingresa un límite de -500,

Entonces el sistema rechaza el alta indicando que el límite no puede ser negativo.

## [GP.28] Modificar Cliente

Descripción

Como Operario, quiero modificar los datos personales, la dirección o los datos comerciales de un cliente para mantener su información actualizada.

Prioridad: 1 — Alta (núcleo)

Criterios de Aceptación

El sistema debe permitir editar datos personales, dirección y datos comerciales de un cliente.

Las validaciones deben ser las mismas que en el alta.

Los cambios deben registrarse en el historial de actividad.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Actualizar el cliente (POST /api/clientes con su ID).

Registrar Auditoría: Guardar cada campo modificado con su valor anterior y nuevo.

Frontend

Crear Modal "Modificar Cliente": Mostrar los datos actuales con Cancelar y Aceptar.

Base de Datos

Tablas Cliente, persona y Direccion: actualización de columnas.

Casos de Prueba:

TC.28.01 - Modificación de Teléfono

Dado que Martina Demo cambió su teléfono,

Cuando el operario lo actualiza y acepta,

Entonces el nuevo teléfono se guarda y el cambio queda en el historial.

TC.28.02 - Documento en Uso

Dado que existe otro cliente con el DNI 42333444,

Cuando el operario intenta asignarle ese DNI a Martina,

Entonces el sistema responde HTTP 409.

## [GP.29] Dar de Baja Lógica a Cliente

Descripción

Como Operario, quiero dar de baja lógicamente a un cliente para que no aparezca en las operaciones nuevas sin perder el histórico de sus transacciones.

Prioridad: 1 — Alta (núcleo)

Criterios de Aceptación

Cada cliente activo debe poder desactivarse (baja lógica) con confirmación.

El cliente dado de baja no debe aparecer en las operaciones nuevas.

Su histórico (pedidos y movimientos de cuenta corriente) debe conservarse sin cambios.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar la baja lógica (estado "Inactivo") mediante DELETE /api/clientes/{id} o la actualización de su estado.

Registrar Auditoría: Guardar el cambio de estado en el historial de actividad.

Frontend

Acción de Baja: Permitir cambiar el estado del cliente a "Inactivo" con "¿estás seguro?" y modal de éxito.

Base de Datos

Tabla Cliente: columna estado (sin borrado físico).

Casos de Prueba:

TC.29.01 - Baja Lógica de Cliente

Dado que el cliente Joaquín Demo está activo,

Cuando el operario lo da de baja y confirma,

Entonces queda "Inactivo", no aparece en las operaciones nuevas y su histórico se conserva.

TC.29.02 - Cancelación de la Baja

Dado que el operario elige dar de baja el cliente Joaquín Demo,

Cuando presiona "Cancelar" en la confirmación,

Entonces el registro sigue activo.

## [GP.30] Reactivar Cliente

Descripción

Como Operario, quiero reactivar un cliente dado de baja para volver a operar con él conservando su histórico.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

El sistema debe permitir cambiar a "Activo" un cliente dado de baja.

El cliente reactivado debe volver a estar disponible en las operaciones.

La reactivación debe registrarse en el historial de actividad.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Actualizar el estado mediante la modificación del cliente (POST /api/clientes).

Registrar Auditoría: Guardar el cambio de estado.

Frontend

Filtro y Edición: Ubicar el cliente con el filtro "Inactivo" y cambiar su estado a "Activo" con confirmación.

Base de Datos

Tabla Cliente: columna estado.

Casos de Prueba:

TC.30.01 - Reactivación de Cliente

Dado que el cliente Joaquín Demo está "Inactivo",

Cuando el operario cambia su estado a "Activo" y confirma,

Entonces vuelve a estar disponible y conserva su histórico.

TC.30.02 - Visibilidad Después de Reactivar

Dado que el cliente Joaquín Demo fue reactivado,

Cuando el operario busca en las operaciones nuevas,

Entonces el cliente aparece disponible.

## [GP.31] Buscar Clientes

Descripción

Como Operario, quiero buscar clientes por nombre o documento y filtrarlos por estado (activo/inactivo) para encontrar rápidamente al que necesito.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El listado de clientes debe tener una búsqueda por nombre o documento.

El listado debe permitir filtrar por estado (activo/inactivo).

La búsqueda debe actualizar los resultados a medida que se escribe.

Desglose de Tareas:

Backend

Proveer Listado: Exponer el listado completo de clientes con su estado.

Frontend

Agregar Búsqueda y Filtros: Campo de búsqueda y selectores de estado (activo/inactivo) sobre la tabla.

Ordenar Columnas: Permitir ordenar por las columnas principales.

Base de Datos

Tabla Cliente: índices sobre las columnas de búsqueda.

Casos de Prueba:

TC.31.01 - Búsqueda por Texto

Dado que hay varios clientes cargados,

Cuando el operario escribe "Martina" en el buscador,

Entonces la tabla muestra solo los clientes que coinciden.

TC.31.02 - Filtro por Estado

Dado que hay clientes activos e inactivos,

Cuando el operario filtra por "Inactivo",

Entonces se muestran solo los clientes dados de baja.

## [GP.32] Ver Ubicación de Cliente

Descripción

Como Operario, quiero ver la dirección registrada de un cliente (y habilitar su edición si cambió) para coordinar los envíos.

Prioridad: 4 — Baja (complementaria)

Criterios de Aceptación

Cada cliente debe tener la acción "Ver Ubicación".

El sistema debe mostrar en una ventana la dirección registrada: calle, número, piso, departamento, código postal, ciudad, provincia y país.

La ventana debe ofrecer "Habilitar Edición" para corregir la dirección.

Desglose de Tareas:

Backend

Proveer Dirección: Incluir la dirección completa del cliente en la respuesta del listado.

Frontend

Botón "Ver Ubicación": Abrir la ventana "Ubicación del Cliente" con sus datos y la opción Habilitar Edición.

Base de Datos

Tabla Direccion: calle, número, ciudad, provincia y código postal.

Casos de Prueba:

TC.32.01 - Ver Ubicación

Dado que Martina Demo tiene su dirección cargada,

Cuando el operario presiona "Ver Ubicación",

Entonces se abre la ventana con su calle, número, código postal, ciudad, provincia y país.

TC.32.02 - Corrección de Dirección

Dado que Martina se mudó,

Cuando el operario presiona "Habilitar Edición", corrige la dirección y guarda,

Entonces la nueva dirección queda registrada.

## [GP.33] Crear Categoría de Descuento

Descripción

Como Operario, quiero crear categorías de clientes (por ejemplo, Estudiante o Mayorista) con un porcentaje de descuento para aplicarlas automáticamente en las ventas.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El modal "Categorías" debe permitir crear una categoría con nombre y porcentaje de descuento.

El porcentaje debe estar entre 0 y 100.

La categoría creada debe estar disponible al armar ventas y pedidos.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar POST /api/categorias-cliente.

Configurar Validaciones: Nombre obligatorio y porcentaje válido.

Frontend

Crear Modal "Categorías de Clientes y Descuentos": Formulario de nombre y descuento con "Guardar".

Base de Datos

Tabla CategoriaCliente: nombre y descuento_automatico.

Casos de Prueba:

TC.33.01 - Alta de Categoría

Dado que el operario abre Categorías,

Cuando crea "Estudiante" con 10%,

Entonces la categoría aparece en la lista y en el selector de ventas.

TC.33.02 - Porcentaje Inválido

Dado que el operario crea una categoría,

Cuando ingresa un descuento de 150%,

Entonces el sistema rechaza el valor.

## [GP.34] Modificar Categoría de Descuento

Descripción

Como Operario, quiero modificar el nombre o el porcentaje de una categoría de descuento para actualizar las reglas comerciales.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

Cada categoría debe poder editarse (nombre y porcentaje).

Los nuevos valores deben aplicarse a las ventas posteriores.

Las ventas ya registradas no deben modificarse.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar PUT /api/categorias-cliente/{id}.

Frontend

Botón Editar: Cargar la categoría en el formulario y guardar con confirmación.

Base de Datos

Tabla CategoriaCliente: actualización de columnas.

Casos de Prueba:

TC.34.01 - Cambio de Porcentaje

Dado que la categoría "Mayorista" tiene 20%,

Cuando el operario la cambia a 15% y guarda,

Entonces las ventas nuevas aplican 15% y las anteriores conservan su importe.

TC.34.02 - Nombre Vacío

Dado que el operario edita una categoría,

Cuando deja el nombre vacío,

Entonces el sistema no guarda e indica el error.

## [GP.35] Eliminar Categoría de Descuento

Descripción

Como Operario, quiero eliminar una categoría de descuento que ya no se usa para mantener la lista ordenada.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

Cada categoría debe tener la acción "Eliminar".

El sistema debe pedir confirmación.

La categoría eliminada no debe aparecer más en el selector de ventas.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar DELETE /api/categorias-cliente/{id}.

Frontend

Botón Eliminar: Con "¿estás seguro?" y modal de éxito.

Base de Datos

Tabla CategoriaCliente: eliminación del registro.

Casos de Prueba:

TC.35.01 - Eliminación de Categoría

Dado que existe la categoría "Docente",

Cuando el operario la elimina y confirma,

Entonces desaparece de la lista y del selector.

TC.35.02 - Cancelación

Dado que el operario presiona Eliminar,

Cuando cancela la confirmación,

Entonces la categoría se conserva.

## [GP.36] Asignar Límite de Crédito

Descripción

Como Operario, quiero asignar o actualizar el límite de crédito de la cuenta corriente de un cliente para controlar cuánto puede deber.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

La cuenta corriente del cliente debe mostrar el límite actual y permitir actualizarlo.

El límite no puede ser negativo.

El cambio debe registrarse en el historial de actividad.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar PUT /api/cuentas-corrientes/cliente/{idCliente}/limite.

Configurar Validaciones: "El límite de crédito no puede ser negativo."

Frontend

Campo "Límite de Crédito Permitido" y botón "Actualizar Límite" en el modal de cuenta corriente.

Base de Datos

Tabla Cliente: columna limite_credito.

Casos de Prueba:

TC.36.01 - Aumento de Límite

Dado que Martina tiene un límite de $15.000,

Cuando el operario lo actualiza a $20.000,

Entonces el nuevo límite se guarda y se usa en las ventas a cuenta.

TC.36.02 - Límite Negativo

Dado que el operario edita el límite,

Cuando ingresa -1000,

Entonces el sistema rechaza el cambio.

## [GP.37] Consultar Histórico de Cuenta Corriente

Descripción

Como Operario, quiero consultar el histórico de compras y pagos y el saldo deudor de la cuenta corriente de un cliente para conocer su situación.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El modal de cuenta corriente debe mostrar el saldo deudor actual.

Debe listar el histórico de compras y pagos con fecha, tipo, medio de pago, descripción y monto.

Los movimientos deben ordenarse del más reciente al más antiguo.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar GET /api/cuentas-corrientes/cliente/{idCliente}/movimientos.

Frontend

Crear Modal "Cuenta Corriente": Saldo deudor e "Histórico de Compras y Pagos".

Base de Datos

Tabla movimiento_cuenta_corriente: fecha, tipo (COMPRA/PAGO), metodo_pago, descripcion, monto e id_cliente.

Casos de Prueba:

TC.37.01 - Consulta de Histórico

Dado que Martina tiene compras y pagos a cuenta,

Cuando el operario abre su cuenta corriente,

Entonces ve el saldo deudor y el detalle de movimientos.

TC.37.02 - Cliente sin Movimientos

Dado que un cliente nuevo no tiene movimientos,

Cuando el operario abre su cuenta corriente,

Entonces el sistema muestra saldo $0 y la lista vacía.

## [GP.38] Registrar Cobro en Cuenta Corriente

Descripción

Como Operario, quiero registrar un pago total o parcial sobre la cuenta corriente de un cliente, con su medio de pago, para reducir su saldo deudor.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El modal de cuenta corriente debe permitir registrar un pago indicando monto, medio de pago y observaciones.

El monto no puede superar el saldo deudor ni ser menor o igual a cero.

El pago debe reducir el saldo, registrarse en el histórico y como ingreso en la caja del turno abierto.

Notas Adicionales

Requiere que la caja tenga un turno abierto.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar POST /api/cuentas-corrientes/cliente/{idCliente}/registrar-pago.

Actualizar Saldo y Caja: Restar el saldo, crear el movimiento de cuenta corriente y el ingreso de caja.

Gestión de Errores: Rechazar si no hay caja abierta o el monto es inválido.

Frontend

Sección "Registrar Cobro / Liquidación de Saldo": Monto, medio de pago, observaciones y "Imputar Pago".

Confirmación y Comprobante: Pedir confirmación y ofrecer el comprobante del pago.

Base de Datos

Tablas movimiento_cuenta_corriente, Cliente (saldo_deudor) y movimientos_caja.

Casos de Prueba:

TC.38.01 - Pago Parcial

Dado que Martina debe $2.520,

Cuando el operario registra un pago de $1.000 en efectivo,

Entonces su saldo baja a $1.520 y el ingreso aparece en la caja.

TC.38.02 - Pago Mayor al Saldo

Dado que un cliente debe $500,

Cuando el operario intenta registrar $800,

Entonces el sistema rechaza el pago.

## [GP.39] Consultar Resumen de Cuentas Corrientes

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero ver el resumen de todas las cuentas corrientes activas (crédito otorgado, deuda acumulada y clientes con deuda) para controlar el riesgo comercial.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

El módulo Clientes debe ofrecer "Cuentas Corrientes" con el resumen general.

El resumen debe mostrar cantidad de cuentas activas, crédito total otorgado y deuda acumulada.

Debe listar los clientes con su límite y saldo, con filtro de "solo con deuda" y acceso a gestionar cada cuenta.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar GET /api/cuentas-corrientes/resumen-deudores.

Frontend

Crear Modal "Resumen General de Cuentas Corrientes Activas": Tarjetas de totales, buscador, filtro y tabla.

Base de Datos

Consulta agregada sobre Cliente (limite_credito, saldo_deudor).

Casos de Prueba:

TC.39.01 - Resumen General

Dado que hay cuatro clientes con cuenta corriente,

Cuando el dueño abre "Cuentas Corrientes",

Entonces ve 4 cuentas activas, el crédito total y la deuda acumulada.

TC.39.02 - Filtro con Deuda

Dado que solo un cliente tiene deuda,

Cuando el dueño activa "Ver solo clientes con deuda pendiente",

Entonces la tabla muestra solo ese cliente.

## [GP.40] Registrar Proveedor

Descripción

Como Operario, quiero registrar un proveedor con sus datos, su rubro, su identificador único (CUIT), su contacto y su dirección para evitar duplicados y coordinar la recepción de mercadería.

Prioridad: 1 — Alta (núcleo)

Criterios de Aceptación

El formulario debe capturar nombre comercial, rubro (tipo de proveedor), CUIT, contacto, email, teléfono y dirección.

El nombre comercial es obligatorio y no puede repetirse.

El proveedor debe quedar activo y disponible para compras e insumos.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar POST /api/proveedores.

Configurar Validaciones: "El nombre comercial del proveedor es obligatorio." y unicidad.

Gestión de Errores: Devolver HTTP 409 ante nombre comercial duplicado.

Frontend

Crear Formulario de Proveedor: Datos, rubro, contacto y dirección.

Mensajes de Confirmación y Error.

Base de Datos

Tablas Proveedor, TipoProveedor y Direccion.

Casos de Prueba:

TC.40.01 - Alta de Proveedor

Dado que el operario abre "Registrar Nuevo Proveedor",

Cuando carga "Papelera Litoral Demo" con sus datos,

Entonces el proveedor queda activo.

TC.40.02 - Proveedor Duplicado

Dado que ya existe "Papelera Litoral Demo",

Cuando se intenta registrar otro con ese nombre comercial,

Entonces el sistema responde HTTP 409.

## [GP.41] Modificar Proveedor

Descripción

Como Operario, quiero modificar los datos, el rubro o la dirección de un proveedor para mantener su información actualizada.

Prioridad: 1 — Alta (núcleo)

Criterios de Aceptación

El sistema debe permitir editar los datos, el rubro y la dirección de un proveedor.

Las validaciones deben ser las del alta.

Los cambios deben registrarse en el historial de actividad.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar PUT /api/proveedores/{id}.

Frontend

Crear Modal "Modificar Proveedor": Datos actuales con Cancelar y Aceptar.

Base de Datos

Tabla Proveedor: actualización de columnas.

Casos de Prueba:

TC.41.01 - Cambio de Contacto

Dado que cambió la persona de contacto de un proveedor,

Cuando el operario la actualiza,

Entonces se guarda el cambio y queda en el historial.

TC.41.02 - Nombre Vacío

Dado que el operario edita un proveedor,

Cuando borra el nombre comercial,

Entonces el sistema no guarda e indica que es obligatorio.

## [GP.42] Dar de Baja Lógica a Proveedor

Descripción

Como Operario, quiero dar de baja lógicamente a un proveedor para resguardar el histórico de compras asociadas.

Prioridad: 1 — Alta (núcleo)

Criterios de Aceptación

Cada proveedor activo debe poder desactivarse (baja lógica) con confirmación.

El proveedor dado de baja no debe aparecer en las operaciones nuevas.

Su histórico (compras asociadas) debe conservarse sin cambios.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar la baja lógica (estado "Inactivo") mediante DELETE /api/proveedores/{id} o la actualización de su estado.

Registrar Auditoría: Guardar el cambio de estado en el historial de actividad.

Frontend

Acción de Baja: Permitir cambiar el estado del proveedor a "Inactivo" con "¿estás seguro?" y modal de éxito.

Base de Datos

Tabla Proveedor: columna estado (sin borrado físico).

Casos de Prueba:

TC.42.01 - Baja Lógica de Proveedor

Dado que el proveedor Tóner Express Demo está activo,

Cuando el operario lo da de baja y confirma,

Entonces queda "Inactivo", no aparece en las operaciones nuevas y su histórico se conserva.

TC.42.02 - Cancelación de la Baja

Dado que el operario elige dar de baja el proveedor Tóner Express Demo,

Cuando presiona "Cancelar" en la confirmación,

Entonces el registro sigue activo.

## [GP.43] Reactivar Proveedor

Descripción

Como Operario, quiero reactivar un proveedor dado de baja para volver a comprarle sin perder su histórico.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

El sistema debe permitir cambiar a "Activo" un proveedor dado de baja.

El proveedor reactivado debe volver a estar disponible en las operaciones.

La reactivación debe registrarse en el historial de actividad.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Actualizar el estado mediante la modificación del proveedor (PUT /api/proveedores/{id}).

Registrar Auditoría: Guardar el cambio de estado.

Frontend

Filtro y Edición: Ubicar el proveedor con el filtro "Inactivo" y cambiar su estado a "Activo" con confirmación.

Base de Datos

Tabla Proveedor: columna estado.

Casos de Prueba:

TC.43.01 - Reactivación de Proveedor

Dado que el proveedor Tóner Express Demo está "Inactivo",

Cuando el operario cambia su estado a "Activo" y confirma,

Entonces vuelve a estar disponible y conserva su histórico.

TC.43.02 - Visibilidad Después de Reactivar

Dado que el proveedor Tóner Express Demo fue reactivado,

Cuando el operario busca en las operaciones nuevas,

Entonces el proveedor aparece disponible.

## [GP.44] Buscar Proveedores

Descripción

Como Operario, quiero buscar proveedores por nombre o contacto y filtrarlos por estado y rubro para encontrar a quién comprarle cada insumo.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El listado de proveedors debe tener una búsqueda por nombre o contacto.

El listado debe permitir filtrar por estado y rubro.

La búsqueda debe actualizar los resultados a medida que se escribe.

Desglose de Tareas:

Backend

Proveer Listado: Exponer el listado completo de proveedors con su estado.

Frontend

Agregar Búsqueda y Filtros: Campo de búsqueda y selectores de estado y rubro sobre la tabla.

Ordenar Columnas: Permitir ordenar por las columnas principales.

Base de Datos

Tabla Proveedor: índices sobre las columnas de búsqueda.

Casos de Prueba:

TC.44.01 - Búsqueda por Texto

Dado que hay varios proveedors cargados,

Cuando el operario escribe "Papelera" en el buscador,

Entonces la tabla muestra solo los proveedors que coinciden.

TC.44.02 - Filtro por Estado

Dado que hay proveedors activos e inactivos,

Cuando el operario filtra por "Inactivo",

Entonces se muestran solo los proveedors dados de baja.

## [GP.45] Ver Ubicación de Proveedor

Descripción

Como Operario, quiero ver la dirección registrada de un proveedor (y habilitar su edición si cambió) para organizar la recepción o el retiro de mercadería.

Prioridad: 4 — Baja (complementaria)

Criterios de Aceptación

Cada proveedor debe tener la acción "Ver Ubicación".

El sistema debe mostrar en una ventana la dirección registrada del proveedor.

La ventana debe ofrecer "Habilitar Edición" para corregir la dirección.

Desglose de Tareas:

Backend

Proveer Dirección: Incluir la dirección en la respuesta del listado.

Frontend

Botón "Ver Ubicación" en la tabla de proveedores: ventana con la dirección y Habilitar Edición.

Base de Datos

Tabla Direccion.

Casos de Prueba:

TC.45.01 - Ver Ubicación

Dado que un proveedor tiene dirección cargada,

Cuando el operario presiona "Ver Ubicación",

Entonces se abre la ventana "Ubicación del Proveedor" con su dirección.

TC.45.02 - Corrección de Dirección

Dado que la dirección del proveedor cambió,

Cuando el operario presiona "Habilitar Edición", la corrige y guarda,

Entonces la nueva dirección queda registrada.

## [GP.46] Registrar Insumo

Descripción

Como Operario, quiero registrar un insumo con su precio, unidad de consumo, unidad de compra, factor de conversión, stock mínimo y proveedor para controlar su inventario.

Prioridad: 1 — Alta (núcleo)

Criterios de Aceptación

El formulario debe capturar nombre, precio, unidad de consumo (ej. Hoja), unidad de compra (ej. Resma), factor de conversión, stock suelto, stock empaquetado, stock mínimo y proveedor.

El nombre es obligatorio y no puede repetirse; los valores numéricos no pueden ser negativos.

La unidad suelta y la unidad de empaque no pueden ser iguales.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar POST /api/insumos.

Configurar Validaciones: Nombre obligatorio y único, valores no negativos, factor de conversión mayor a cero, unidades distintas.

Gestión de Errores: HTTP 409 ("Ya existe un insumo registrado con ese nombre").

Frontend

Crear Modal de Insumo: Todos los campos con selectores de unidades y proveedor.

Validaciones del Lado del Cliente: Números no negativos.

Base de Datos

Tablas Insumo y unidad_medida.

Casos de Prueba:

TC.46.01 - Alta de Insumo

Dado que el operario abre "Registrar Nuevo Insumo",

Cuando carga "Papel A4 75 g" con unidad Hoja, compra en Resma y factor 500,

Entonces el insumo queda registrado con su stock y mínimo.

TC.46.02 - Unidades Iguales

Dado que el operario registra un insumo,

Cuando elige "Hoja" como unidad suelta y de empaque,

Entonces el sistema rechaza el alta: "La unidad suelta y la unidad de empaque no pueden ser iguales."

## [GP.47] Modificar Insumo

Descripción

Como Operario, quiero modificar los datos, el precio o el stock mínimo de un insumo para mantener el catálogo actualizado.

Prioridad: 1 — Alta (núcleo)

Criterios de Aceptación

El sistema debe permitir editar los datos, el precio y el stock mínimo de un insumo.

Se aplican las mismas validaciones que en el alta.

Los cambios deben registrarse en el historial de actividad.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar PUT /api/insumos/{id}.

Frontend

Botón "Editar Insumo": Modal con los datos actuales.

Base de Datos

Tabla Insumo: actualización de columnas.

Casos de Prueba:

TC.47.01 - Cambio de Stock Mínimo

Dado que el papel A3 tiene mínimo 250,

Cuando el operario lo cambia a 300,

Entonces las alertas de stock usan el nuevo mínimo.

TC.47.02 - Precio Negativo

Dado que el operario edita un insumo,

Cuando ingresa un precio de -10,

Entonces el sistema rechaza el cambio.

## [GP.48] Dar de Baja Lógica a Insumo

Descripción

Como Operario, quiero dar de baja lógicamente un insumo para resguardar el histórico de movimientos asociados.

Prioridad: 1 — Alta (núcleo)

Criterios de Aceptación

Cada insumo activo debe poder desactivarse (baja lógica) con confirmación.

El insumo dado de baja no debe aparecer en las operaciones nuevas.

Su histórico (movimientos y recetas) debe conservarse sin cambios.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar la baja lógica (estado "Inactivo") mediante DELETE /api/insumos/{id} o la actualización de su estado.

Registrar Auditoría: Guardar el cambio de estado en el historial de actividad.

Frontend

Acción de Baja: Permitir cambiar el estado del insumo a "Inactivo" con "¿estás seguro?" y modal de éxito.

Base de Datos

Tabla Insumo: columna estado (sin borrado físico).

Casos de Prueba:

TC.48.01 - Baja Lógica de Insumo

Dado que el insumo Contratapa A4 está activo,

Cuando el operario lo da de baja y confirma,

Entonces queda "Inactivo", no aparece en las operaciones nuevas y su histórico se conserva.

TC.48.02 - Cancelación de la Baja

Dado que el operario elige dar de baja el insumo Contratapa A4,

Cuando presiona "Cancelar" en la confirmación,

Entonces el registro sigue activo.

## [GP.49] Reactivar Insumo

Descripción

Como Operario, quiero reactivar un insumo dado de baja para volver a usarlo sin perder su histórico.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

El sistema debe permitir cambiar a "Activo" un insumo dado de baja.

El insumo reactivado debe volver a estar disponible en las operaciones.

La reactivación debe registrarse en el historial de actividad.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Actualizar el estado mediante la modificación del insumo (PUT /api/insumos/{id}).

Registrar Auditoría: Guardar el cambio de estado.

Frontend

Filtro y Edición: Ubicar el insumo con el filtro "Inactivo" y cambiar su estado a "Activo" con confirmación.

Base de Datos

Tabla Insumo: columna estado.

Casos de Prueba:

TC.49.01 - Reactivación de Insumo

Dado que el insumo Contratapa A4 está "Inactivo",

Cuando el operario cambia su estado a "Activo" y confirma,

Entonces vuelve a estar disponible y conserva su histórico.

TC.49.02 - Visibilidad Después de Reactivar

Dado que el insumo Contratapa A4 fue reactivado,

Cuando el operario busca en las operaciones nuevas,

Entonces el insumo aparece disponible.

## [GP.50] Buscar Insumos

Descripción

Como Operario, quiero buscar insumos por nombre y filtrarlos por estado para ubicar rápidamente uno en particular.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El listado de insumos debe tener una búsqueda por nombre.

El listado debe permitir filtrar por estado.

La búsqueda debe actualizar los resultados a medida que se escribe.

Desglose de Tareas:

Backend

Proveer Listado: Exponer el listado completo de insumos con su estado.

Frontend

Agregar Búsqueda y Filtros: Campo de búsqueda y selectores de estado sobre la tabla.

Ordenar Columnas: Permitir ordenar por las columnas principales.

Base de Datos

Tabla Insumo: índices sobre las columnas de búsqueda.

Casos de Prueba:

TC.50.01 - Búsqueda por Texto

Dado que hay varios insumos cargados,

Cuando el operario escribe "Papel" en el buscador,

Entonces la tabla muestra solo los insumos que coinciden.

TC.50.02 - Filtro por Estado

Dado que hay insumos activos e inactivos,

Cuando el operario filtra por "Inactivo",

Entonces se muestran solo los insumos dados de baja.

# EPIC 3: Operativa de Ventas y Atención al Mostrador

## [GP.51] Consultar Panel Principal

Descripción

Como Usuario, quiero ver en el panel principal los pedidos pendientes, el estado de la caja y los insumos con falta de stock para tener el día bajo control de un vistazo.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El panel principal debe mostrar los pedidos pendientes con su fecha de entrega y estado.

Debe mostrar las notificaciones del estado de la caja (abierta/cerrada, ingresos, egresos, monto inicial).

Debe mostrar los insumos por debajo del stock mínimo y la venta rápida.

Notas Adicionales

La información se actualiza sola, sin recargar la página.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoints API: Usar GET /api/pedidos/activos/resumen, GET /api/turnos/estado-caja y GET /api/insumos/bajo-stock.

Frontend

Crear Vista "Panel principal": Tarjetas de Pedidos Pendientes, Notificaciones - Estado de Caja (carrusel) y Falta de Stock.

Refresco Automático: Actualizar las tarjetas periódicamente.

Base de Datos

Consultas sobre Pedido, Turno, movimientos_caja e Insumo.

Casos de Prueba:

TC.51.01 - Panel con Caja Abierta

Dado que la caja tiene un turno abierto,

Cuando el operario entra al panel principal,

Entonces ve la caja "Abierta" con sus ingresos y egresos.

TC.51.02 - Alerta de Stock en el Panel

Dado que el papel A3 está por debajo del mínimo,

Cuando el operario abre el panel,

Entonces el papel A3 aparece en "Falta de Stock".

## [GP.52] Registrar Venta Rápida

Descripción

Como Operario, quiero registrar una venta rápida a "Consumidor Final" sin cargar datos personales para agilizar la atención en momentos de alta demanda.

Prioridad: 1 — Alta (núcleo)

Criterios de Aceptación

La venta rápida debe permitir buscar productos, indicar cantidades y ver el total.

El cobro debe registrarse a "Consumidor Final" sin pedir datos personales.

Al cobrar, se debe registrar el ingreso en la caja y descontar el stock.

Notas Adicionales

Requiere caja abierta. El cobro se elige en el modal "Método de Pago" con montos sugeridos (Exacto y redondeos).

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Crear el pedido de venta rápida con POST /api/pedidos (estado VENTA_RAPIDA, cliente Consumidor Final).

Registrar Caja y Stock: Crear el ingreso en movimientos_caja y descontar stock según receta.

Gestión de Errores: Rechazar si no hay caja abierta.

Frontend

Crear Sección "Venta Rápida" en el panel: Buscador, cantidad, lista de productos y totales.

Crear Modal "Método de Pago": Tipo de pago, monto recibido, vuelto y "Procesar Cobro".

Mensajes de Confirmación: Modal de venta registrada y tickets.

Base de Datos

Tablas Pedido, DetallePedido, movimientos_caja y producto/Insumo.

Casos de Prueba:

TC.52.01 - Venta Rápida Exitosa

Dado que la caja está abierta,

Cuando el operario agrega 30 fotocopias, elige Efectivo con $3.000 y procesa el cobro,

Entonces se registra la venta, el ingreso en caja y el stock se descuenta.

TC.52.02 - Venta sin Caja Abierta

Dado que la caja está cerrada,

Cuando el operario intenta cobrar una venta rápida,

Entonces el sistema rechaza la operación: "La Caja No está Abierta".

## [GP.53] Operar la Venta Rápida con el Teclado

Descripción

Como Operario, quiero agregar productos con Enter, cobrar con F2 y cancelar con Esc para atender más rápido sin usar el mouse.

Prioridad: 4 — Baja (complementaria)

Criterios de Aceptación

En la venta rápida, Enter debe elegir el producto sugerido y agregarlo a la lista.

F2 debe abrir el cobro.

Esc debe ofrecer cancelar la venta en curso.

Notas Adicionales

Los atajos se muestran en pantalla debajo del buscador.

Desglose de Tareas:

Backend

Sin cambios de backend.

Frontend

Capturar Teclas: Manejar Enter, F2 y Esc en la vista de venta rápida.

Mostrar Ayuda: Indicadores visuales de los atajos.

Base de Datos

Sin cambios de esquema.

Casos de Prueba:

TC.53.01 - Agregar con Enter

Dado que el operario escribió "Fotocop" en el buscador,

Cuando presiona Enter, escribe 30 y presiona Enter,

Entonces el producto se agrega a la lista con cantidad 30.

TC.53.02 - Cobrar con F2

Dado que hay productos en la lista,

Cuando el operario presiona F2,

Entonces se abre el modal de método de pago.

## [GP.54] Cancelar Venta en Curso

Descripción

Como Operario, quiero cancelar una venta rápida antes de cobrarla, confirmando la acción, para descartar una carga equivocada.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

La venta rápida debe tener la opción "Cancelar".

El sistema debe pedir confirmación antes de descartar la venta.

Al confirmar, la lista y los totales deben vaciarse sin registrar nada.

Desglose de Tareas:

Backend

Sin cambios de backend: la venta solo se registra al cobrar.

Frontend

Botón "Cancelar" y atajo Esc: Modal "¿Cancelar venta?" con confirmación.

Base de Datos

Sin cambios de esquema.

Casos de Prueba:

TC.54.01 - Cancelación de Venta

Dado que el operario cargó productos por error,

Cuando presiona "Cancelar" y confirma,

Entonces la lista queda vacía y no se registra ningún movimiento.

TC.54.02 - Arrepentimiento

Dado que el operario presionó Esc,

Cuando elige no cancelar,

Entonces la venta sigue con sus productos.

## [GP.55] Aplicar Categoría de Descuento

Descripción

Como Operario, quiero elegir la categoría del cliente al armar una venta o un pedido para que el sistema aplique su descuento automáticamente.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

La venta y el pedido deben ofrecer un selector "Categoría de Cliente / Descuento".

Al elegir una categoría, el sistema debe aplicar su porcentaje sobre el subtotal.

El total debe mostrar el descuento aplicado.

Desglose de Tareas:

Backend

Calcular Total: Recalcular el monto total del pedido con el descuento de la categoría al guardar.

Frontend

Selector de Categoría: Mostrar "¡10% OFF APLICADO!" y el detalle del descuento en los totales.

Base de Datos

Tabla CategoriaCliente: descuento_automatico.

Casos de Prueba:

TC.55.01 - Descuento de Estudiante

Dado que el subtotal es $4.200,

Cuando el operario elige "Estudiante — 10%",

Entonces el total pasa a $3.780 y se muestra el descuento aplicado.

TC.55.02 - Sin Categoría

Dado que el operario no elige categoría,

Cuando revisa el total,

Entonces no se aplica descuento.

## [GP.56] Registrar Pedido

Descripción

Como Operario, quiero registrar un pedido asociado a un cliente, con sus productos, fecha estimada de entrega, empleado responsable y método de pago, para formalizar el compromiso de venta.

Prioridad: 1 — Alta (núcleo)

Criterios de Aceptación

El pedido se arma en dos pasos: productos y cantidades; luego cliente, empleado responsable, estado, método de pago, fecha estimada de entrega, seña y observaciones.

El pedido debe tener al menos un producto y un monto total válido.

Al confirmar, el pedido debe registrarse con su número y su fecha de creación en hora de Argentina.

Notas Adicionales

Requiere caja abierta.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar POST /api/pedidos (JSON o multipart con comprobante).

Configurar Validaciones: Al menos un producto, monto válido, seña no mayor al total, caja abierta.

Fecha de Creación: Asignarla en el servidor.

Frontend

Crear Pantallas "Tabla para Calcular y Elegir Productos" y "Configurar Parámetros del Comprobante".

Confirmación: Modal "¿Confirmar registro?" y comprobante del pedido.

Base de Datos

Tablas Pedido, DetallePedido y AsignacionPedido.

Casos de Prueba:

TC.56.01 - Alta de Pedido

Dado que la caja está abierta,

Cuando el operario arma un pedido para Martina con un apunte y un anillado y lo confirma,

Entonces el pedido queda en estado Pendiente en la cola de producción.

TC.56.02 - Pedido sin Productos

Dado que el operario está creando un pedido,

Cuando intenta avanzar sin productos,

Entonces el sistema no permite continuar.

TC.56.03 - Seña Mayor al Total

Dado que el total es $3.780,

Cuando el operario carga una seña de $5.000,

Entonces el sistema rechaza el pedido indicando que la seña no puede superar el total.

## [GP.57] Consultar Impacto en el Stock del Pedido

Descripción

Como Operario, quiero ver antes de confirmar un pedido cuánto stock de insumos y productos va a consumir para no comprometer material que no hay.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

Al armar un pedido, el sistema debe mostrar la tabla "Impacto Estimado en el Stock".

La tabla debe indicar, por insumo o producto, la cantidad reservada, el stock actual y el stock resultante.

El impacto debe recalcularse al agregar o quitar productos.

Notas Adicionales

El stock resultante incluye un margen de respaldo por merma.

Desglose de Tareas:

Backend

Proveer Recetas y Stock: Usar GET /api/producto-insumo y GET /api/insumos.

Frontend

Crear Tabla de Impacto: Calcular reservas y stock resultante en el armado del pedido.

Base de Datos

Tablas Producto_Insumo e Insumo.

Casos de Prueba:

TC.57.01 - Impacto de un Anillado

Dado que el operario agrega un "Anillado hasta 100 hojas",

Cuando revisa la tabla de impacto,

Entonces ve el consumo de espiral y tapas y el stock resultante.

TC.57.02 - Actualización al Quitar

Dado que hay productos en el pedido,

Cuando el operario quita uno,

Entonces la tabla de impacto se recalcula.

## [GP.58] Generar Presupuesto

Descripción

Como Operario, quiero guardar un pedido como presupuesto, sin afectar la caja ni ocupar lugar en el taller, para cotizar trabajos a los clientes.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

En el paso 2 del pedido, el destino debe poder ser "PRESUPUESTO (Solo Guardar)".

El presupuesto no debe registrar movimientos de caja ni descontar stock.

El presupuesto no debe aparecer en la cola del taller.

Desglose de Tareas:

Backend

Registrar Presupuesto: Guardar el pedido con estado PRESUPUESTO sin generar movimientos.

Frontend

Opción de Destino: Cambiar el botón a "Guardar Presupuesto" y confirmar.

Base de Datos

Tabla Pedido: estado PRESUPUESTO.

Casos de Prueba:

TC.58.01 - Guardado de Presupuesto

Dado que Rocío pide un presupuesto de 300 copias doble faz,

Cuando el operario arma el pedido y elige destino Presupuesto,

Entonces se guarda sin afectar caja ni stock.

TC.58.02 - Fuera del Taller

Dado que existe un presupuesto,

Cuando el operario revisa la cola de producción,

Entonces el presupuesto no aparece en el taller.

## [GP.59] Consultar Presupuestos

Descripción

Como Operario, quiero ver los presupuestos guardados en su propia pestaña para hacer el seguimiento de las cotizaciones.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

Pedidos Pendientes debe tener una pestaña "Presupuestos" con su contador.

La pestaña debe listar los presupuestos con cliente, monto y estado.

Desde la pestaña se debe poder abrir el detalle de cada presupuesto.

Desglose de Tareas:

Backend

Proveer Listado: Incluir los pedidos en estado PRESUPUESTO en GET /api/pedidos/activos.

Frontend

Crear Pestaña "Presupuestos": Contador y lista con acceso al detalle.

Base de Datos

Tabla Pedido: filtro por estado.

Casos de Prueba:

TC.59.01 - Consulta de Presupuestos

Dado que hay un presupuesto guardado,

Cuando el operario abre la pestaña Presupuestos,

Entonces ve el presupuesto de Rocío con su monto.

TC.59.02 - Sin Presupuestos

Dado que no hay presupuestos,

Cuando el operario abre la pestaña,

Entonces se informa que no hay registros.

## [GP.60] Convertir Presupuesto en Pedido

Descripción

Como Operario, quiero pasar un presupuesto confirmado por el cliente al estado Pendiente para que entre directo a la cola de producción.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

Desde el detalle del presupuesto se debe poder cambiar el estado a "Pendiente".

El cambio debe pedir un motivo y registrarse en la línea de tiempo.

El pedido convertido debe pasar a la cola de producción.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Usar PUT /api/pedidos/{id}/cambiar-estado.

Registrar Historial: Crear el registro en HistorialEstadoPedido.

Frontend

Selector "Modificar Estado Proceso": Modal de auditoría con motivo y "Guardar Historial".

Base de Datos

Tablas Pedido y HistorialEstadoPedido.

Casos de Prueba:

TC.60.01 - Presupuesto Confirmado

Dado que Rocío confirmó el presupuesto,

Cuando el operario lo pasa a Pendiente con el motivo "El cliente confirmó",

Entonces el pedido aparece en la cola del taller.

TC.60.02 - Cancelación del Cambio

Dado que el operario eligió Pendiente,

Cuando presiona "Cancelar" en el modal de auditoría,

Entonces el presupuesto conserva su estado.

## [GP.61] Registrar Seña

Descripción

Como Operario, quiero registrar la seña o adelanto que deja el cliente al confirmar un pedido para que el sistema calcule el saldo pendiente.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El paso 2 del pedido debe tener el campo "Seña / Adelanto Recibido".

La seña no puede superar el total del pedido.

La seña debe registrarse como ingreso de caja y el saldo pendiente debe calcularse.

Desglose de Tareas:

Backend

Registrar Seña: Guardar el monto adelantado en el pedido y crear el ingreso en movimientos_caja.

Validación: Rechazar señas mayores al total.

Frontend

Campo de Seña: Mostrar el saldo pendiente en el comprobante.

Base de Datos

Tablas Pedido (monto_pago_adelantado) y movimientos_caja.

Casos de Prueba:

TC.61.01 - Registro de Seña

Dado que el pedido de Martina es de $3.780,

Cuando el operario carga una seña de $1.000,

Entonces el ingreso se registra en caja y el saldo pendiente es $2.780.

TC.61.02 - Seña Excesiva

Dado que el total es $3.780,

Cuando se ingresa una seña de $4.000,

Entonces el sistema rechaza el pedido.

## [GP.62] Adjuntar Comprobante de Pago

Descripción

Como Operario, quiero adjuntar la foto o el PDF del comprobante cuando el cliente paga por transferencia para dejar respaldo del pago.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

Si el método es transferencia, el sistema debe permitir adjuntar el comprobante (imagen o PDF).

El comprobante debe quedar asociado al pago del pedido.

El comprobante debe poder verse desde el detalle del pedido.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoints API: Recibir el archivo en POST /api/pedidos (multipart) o en POST /api/pedidos/{id}/comprobante-fisico.

Almacenar Archivo: Guardar en el almacenamiento de archivos y vincularlo al comprobante.

Frontend

Botón "Adjuntar Comprobante": Selector de archivo y nombre del archivo adjunto.

Ver Comprobantes: Acceso desde el detalle del pedido.

Base de Datos

Tabla ComprobantePago: referencia al archivo.

Casos de Prueba:

TC.62.01 - Adjunto de Transferencia

Dado que Martina pagó la seña por transferencia,

Cuando el operario adjunta la foto del comprobante y confirma,

Entonces el comprobante queda vinculado y se puede ver desde el pedido.

TC.62.02 - Sin Adjunto

Dado que el pago es en efectivo,

Cuando el operario confirma el pedido,

Entonces no se solicita comprobante.

## [GP.63] Cobrar Saldo de un Pedido

Descripción

Como Operario, quiero registrar el pago total o parcial del saldo de un pedido para dejarlo cancelado antes de la entrega.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El detalle del pedido debe ofrecer "Cobrar / Pago" para registrar el saldo.

El monto no puede superar el saldo pendiente.

El pago debe actualizar lo abonado, registrarse en caja y emitir su comprobante.

Notas Adicionales

Si el pedido está vinculado a cuenta corriente, el pago también reduce la deuda del cliente.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar POST /api/pedidos/{id}/pagos.

Validación: "El monto ingresado no puede superar el saldo pendiente del pedido".

Frontend

Crear Modal "Registrar Pago": Total, abonado, saldo, tipo de pago, monto y "Procesar Cobro".

Base de Datos

Tablas Pedido, ComprobantePago, movimientos_caja y movimiento_cuenta_corriente.

Casos de Prueba:

TC.63.01 - Cobro del Saldo

Dado que Martina debe $2.780 de su pedido,

Cuando el operario registra el pago total en efectivo,

Entonces el saldo queda en $0 y el ingreso aparece en caja.

TC.63.02 - Monto Excesivo

Dado que el saldo es $2.780,

Cuando se intenta cobrar $3.000,

Entonces el sistema rechaza el pago.

## [GP.64] Cobrar con Distintos Medios de Pago

Descripción

Como Operario, quiero registrar cada cobro en efectivo, transferencia, débito, crédito o cuenta corriente (sujeta al límite de crédito) para brindar flexibilidad al cliente.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El cobro debe permitir elegir Efectivo, Transferencia, Débito, Crédito o Cuenta Corriente.

Cuenta Corriente solo debe estar disponible para clientes registrados, respetando su límite.

Cada pago debe quedar registrado con su medio en la caja y en el pedido.

Notas Adicionales

Un pedido puede pagarse en varios pagos con distintos medios (por ejemplo, seña por transferencia y saldo en efectivo).

Desglose de Tareas:

Backend

Registrar Medio de Pago: Guardar metodo_pago en cada movimiento.

Validación: "El Consumidor Final no puede usar Cuenta Corriente."

Frontend

Selector de Medio de Pago en ventas, pedidos y cobros.

Base de Datos

Tabla movimientos_caja: columna metodo_pago.

Casos de Prueba:

TC.64.01 - Pago Combinado en Dos Cobros

Dado que un pedido de $3.780,

Cuando se cobra $1.000 por transferencia y $2.780 en efectivo,

Entonces ambos pagos quedan registrados con su medio.

TC.64.02 - Cuenta Corriente con Consumidor Final

Dado que una venta a Consumidor Final,

Cuando el operario elige Cuenta Corriente,

Entonces el sistema rechaza el medio de pago.

## [GP.65] Controlar Deuda al Entregar

Descripción

Como Operario, quiero que el sistema no permita entregar un pedido de Consumidor Final con saldo pendiente y que, en un cliente registrado, el saldo pase a su cuenta corriente avisando si supera su límite, para no perder cobros.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

Si el cliente es Consumidor Final, el sistema no debe permitir entregar ni finalizar el pedido con saldo pendiente.

Si es un cliente registrado, el saldo pendiente debe pasar a su cuenta corriente al finalizar.

Si el saldo supera el límite de crédito, el sistema debe avisar antes de continuar.

Desglose de Tareas:

Backend

Validar Entrega: "No se puede entregar/finalizar este pedido: el Consumidor Final tiene un saldo pendiente".

Imputar a Cuenta Corriente: Crear el movimiento COMPRA y actualizar el saldo deudor.

Frontend

Aviso de Límite: Ofrecer autorizar igual, actualizar el límite o registrar el cobro.

Base de Datos

Tablas Pedido, Cliente y movimiento_cuenta_corriente.

Casos de Prueba:

TC.65.01 - Bloqueo a Consumidor Final

Dado que un pedido de Consumidor Final tiene saldo,

Cuando el operario intenta entregarlo,

Entonces el sistema lo impide hasta cobrar el total.

TC.65.02 - Saldo a Cuenta Corriente

Dado que un pedido de Martina tiene $2.780 pendientes,

Cuando se finaliza,

Entonces el saldo se suma a su cuenta corriente como compra.

## [GP.66] Entregar Pedido

Descripción

Como Operario, quiero marcar un pedido como Entregado cuando el cliente lo retira para que pase al historial de pedidos.

Prioridad: 1 — Alta (núcleo)

Criterios de Aceptación

El pedido finalizado debe poder pasar al estado "Entregado" (desde el tablero o el detalle).

El cambio debe pedir motivo y registrarse en la línea de tiempo.

El pedido entregado debe salir de la cola del taller y aparecer en el historial.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Usar PUT /api/pedidos/{id}/cambiar-estado con ENTREGADO.

Frontend

Columna/Opción "Entregar": Modal de auditoría y modal de éxito.

Base de Datos

Tablas Pedido y HistorialEstadoPedido.

Casos de Prueba:

TC.66.01 - Entrega Exitosa

Dado que el pedido de Martina está Finalizado y pagado,

Cuando el operario lo pasa a Entregado,

Entonces sale del taller y aparece en el historial como Entregado.

TC.66.02 - Entrega con Deuda de Consumidor Final

Dado que un pedido de Consumidor Final tiene saldo,

Cuando se intenta entregar,

Entonces el sistema lo impide.

## [GP.67] Notificar Pedido Listo al Cliente

Descripción

Como Operario, quiero avisarle al cliente con un clic por WhatsApp o por mail que su pedido está listo para que pase a retirarlo.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

Cada pedido debe mostrar accesos de WhatsApp y de mail del cliente.

WhatsApp debe abrir una conversación con el número del cliente.

Mail debe abrir un correo nuevo con la dirección del cliente.

Notas Adicionales

La notificación la envía el operario con un clic; no es un envío automático.

Desglose de Tareas:

Backend

Proveer Contacto: Incluir teléfono y email del cliente en el pedido.

Frontend

Íconos de WhatsApp y Mail: Enlaces wa.me y mailto en la tarjeta del pedido.

Base de Datos

Tabla persona: telefono y email.

Casos de Prueba:

TC.67.01 - Aviso por WhatsApp

Dado que el pedido de Martina está listo,

Cuando el operario toca el ícono de WhatsApp,

Entonces se abre WhatsApp con el número de Martina.

TC.67.02 - Cliente sin Teléfono

Dado que el cliente no tiene teléfono,

Cuando el operario busca el ícono,

Entonces el acceso a WhatsApp no está disponible.

## [GP.68] Emitir Ticket del Pedido (PDF)

Descripción

Como Operario, quiero emitir e imprimir el ticket del pedido para el cliente, en papel o en PDF, como comprobante de la compra.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El sistema debe generar el ticket del pedido con datos del local, cliente, detalle, total, abonado y saldo.

El ticket debe poder imprimirse o guardarse como PDF.

El ticket debe estar disponible al confirmar el pedido y desde su detalle.

Desglose de Tareas:

Backend

Proveer Datos del Pedido: Usar GET /api/pedidos/{id}.

Frontend

Crear Modal "Previsualizar Documento": Pestaña Ticket Cliente e "Imprimir Ticket".

Base de Datos

Consultas sobre Pedido y DetallePedido.

Casos de Prueba:

TC.68.01 - Impresión de Ticket

Dado que el operario registró un pedido,

Cuando presiona "Ver Ticket" e "Imprimir",

Entonces se imprime el ticket con el detalle y el saldo.

TC.68.02 - Ticket con Descuento

Dado que el pedido tiene categoría Estudiante,

Cuando se emite el ticket,

Entonces muestra el descuento aplicado.

## [GP.69] Emitir Comprobante de Pago (PDF)

Descripción

Como Operario, quiero emitir el comprobante de cada pago registrado para entregárselo al cliente.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

Cada pago registrado debe generar un comprobante con número, fecha, cliente, medio, monto pagado y saldo restante.

El comprobante debe poder imprimirse o guardarse en PDF.

El comprobante debe mostrarse al terminar el cobro.

Desglose de Tareas:

Backend

Proveer Datos del Pago: Devolver el pago registrado en la respuesta del cobro.

Frontend

Crear Modal "Comprobante de Pago (Caja)": Vista del comprobante e "Imprimir Ticket Pago".

Base de Datos

Tablas ComprobantePago y movimientos_caja.

Casos de Prueba:

TC.69.01 - Comprobante de Pago

Dado que el operario cobra el saldo de un pedido,

Cuando termina el cobro,

Entonces se muestra el comprobante con el monto y el saldo restante.

TC.69.02 - Reimpresión

Dado que un pago ya fue registrado,

Cuando el operario abre "Ticket Pago",

Entonces puede imprimir nuevamente el comprobante.

## [GP.70] Anular Pedido

Descripción

Como Operario, quiero anular un pedido (estado Cancelado) registrando el motivo para que no avance en el taller ni consuma stock.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

El detalle del pedido debe permitir cambiar el estado a "Cancelado".

La anulación debe pedir un motivo y registrarse en la línea de tiempo.

El pedido anulado no debe avanzar en el taller ni descontar stock.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Usar PUT /api/pedidos/{id}/cambiar-estado con CANCELADO.

Frontend

Opción "CANCELADO" en "Modificar Estado Proceso", con modal de auditoría.

Base de Datos

Tablas Pedido y HistorialEstadoPedido.

Casos de Prueba:

TC.70.01 - Anulación de Pedido

Dado que un cliente desiste de un pedido pendiente,

Cuando el operario lo cancela con el motivo "Desistió",

Entonces el pedido sale del taller y queda en el historial como Cancelado.

TC.70.02 - Motivo Registrado

Dado que un pedido fue anulado,

Cuando el dueño revisa su línea de tiempo,

Entonces ve el cambio a Cancelado con el motivo y el usuario.

## [GP.71] Registrar Devolución de un Pedido

Descripción

Como Operario, quiero registrar la devolución de un pedido con su motivo y elegir si se vuelve a hacer o se marca como devuelto para atender los reclamos de los clientes.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

El historial de pedidos debe ofrecer "Devolución de Pedido" con el motivo del reclamo.

El operario debe poder elegir "Volver a Hacer" (el pedido regresa al taller) o "Marcar como Devuelto".

La devolución debe registrarse en la línea de tiempo del pedido.

Desglose de Tareas:

Backend

Registrar Devolución: Cambiar el estado según la opción elegida y guardar el motivo en HistorialEstadoPedido.

Frontend

Crear Modal "Devolución de Pedido": Motivo, "Volver a Hacer", "Marcar como Devuelto" y "Volver".

Filtro "DEVUELTOS" en el taller.

Base de Datos

Tablas Pedido y HistorialEstadoPedido.

Casos de Prueba:

TC.71.01 - Reclamo con Rehacer

Dado que Martina vuelve porque al anillado le faltan páginas,

Cuando el operario registra la devolución y elige "Volver a Hacer",

Entonces el pedido regresa al taller y el reclamo queda en su historial.

TC.71.02 - Marcado como Devuelto

Dado que un cliente devuelve un trabajo,

Cuando el operario elige "Marcar como Devuelto",

Entonces el pedido queda devuelto con su motivo.

## [GP.72] Consultar Historial de Pedidos

Descripción

Como Operario, quiero consultar los pedidos entregados o cancelados filtrando por cliente, empleado, fecha o estado para revisar trabajos anteriores.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El historial debe listar los pedidos entregados y cancelados con cliente, operador de cierre, fechas, estado, total y cobrado.

Debe permitir filtrar por cliente, empleado, fecha y estado.

Debe cargar los resultados paginados.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar GET /api/pedidos/cerrados/paginado con filtros.

Frontend

Crear Vista "Historial de Pedidos": Filtros y tabla con acciones.

Base de Datos

Tabla Pedido: índices por estado y fechas.

Casos de Prueba:

TC.72.01 - Consulta de Entregados

Dado que hay pedidos entregados,

Cuando el operario filtra por "ENTREGADOS",

Entonces ve solo los pedidos entregados.

TC.72.02 - Búsqueda por Cliente

Dado que Martina tiene pedidos cerrados,

Cuando el operario escribe "Martina",

Entonces ve solo sus pedidos.

## [GP.73] Consultar Auditoría de Pagos de un Pedido

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero ver el detalle de cobros y de cambios de estado de un pedido cerrado para auditar cómo se cobró y quién lo gestionó.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

Cada pedido del historial debe ofrecer "Ver Auditoría de Pagos".

La auditoría debe mostrar los cobros (ID, tipo, monto), total, abonado y saldo.

Debe mostrar los estados y mensajes del taller con fecha y responsable.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoints API: Usar GET /api/pedidos/{id} y GET /api/historiales-estado/{id}/historico.

Frontend

Crear Modal "Auditoría Integral de Pedido": Historial de cobros y de estados.

Base de Datos

Tablas ComprobantePago, movimientos_caja y HistorialEstadoPedido.

Casos de Prueba:

TC.73.01 - Auditoría de un Pedido

Dado que el pedido de Martina se cobró en dos pagos,

Cuando el dueño abre su auditoría,

Entonces ve ambos pagos, el total cobrado y cada cambio de estado.

TC.73.02 - Venta Rápida

Dado que una venta rápida cerrada,

Cuando se abre su auditoría,

Entonces muestra el cobro único y el flujo VENTA_RAPIDA.

## [GP.74] Reimprimir Ticket desde el Historial

Descripción

Como Operario, quiero reimprimir el ticket de un pedido ya cerrado para entregar un duplicado al cliente.

Prioridad: 4 — Baja (complementaria)

Criterios de Aceptación

Cada pedido del historial debe ofrecer "Imprimir Ticket".

El ticket reimpreso debe mostrar los datos actuales del pedido.

Debe poder imprimirse o guardarse en PDF.

Desglose de Tareas:

Backend

Proveer Datos: Usar GET /api/pedidos/{id}.

Frontend

Botón "Imprimir Ticket" en la fila del historial.

Base de Datos

Sin cambios de esquema.

Casos de Prueba:

TC.74.01 - Duplicado de Ticket

Dado que un cliente pide un duplicado,

Cuando el operario presiona "Imprimir Ticket" en el historial,

Entonces se imprime el ticket del pedido.

TC.74.02 - Ticket de Pedido Cancelado

Dado que un pedido cancelado,

Cuando se reimprime su ticket,

Entonces el ticket refleja el estado cancelado.

# EPIC 4: Producción, Repositorio e Historial Digital

## [GP.75] Consultar Cola de Producción

Descripción

Como Operario, quiero ver la cola de pedidos del taller ordenada por urgencia o por número de pedido para organizar las prioridades de producción.

Prioridad: 1 — Alta (núcleo)

Criterios de Aceptación

El módulo Pedidos Pendientes debe listar los pedidos activos del taller con número, cliente, estado, fecha estimada de entrega y responsable.

Debe permitir ordenar la cola por urgencia (fecha de entrega) o por número de pedido.

Los presupuestos, entregados y cancelados no deben aparecer en la cola.

Notas Adicionales

La cola se actualiza sola, sin recargar la página.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoints API: Usar GET /api/pedidos/activos y GET /api/pedidos/resumen-cola.

Frontend

Crear Vista "Pedidos Pendientes": Lista de tarjetas con selector de orden (urgencia / N° de pedido).

Refresco Automático: Recargar la cola periódicamente.

Base de Datos

Tabla Pedido: índices por estado y fecha_entrega_estimada.

Casos de Prueba:

TC.75.01 - Orden por Urgencia

Dado que hay tres pedidos con distintas fechas de entrega,

Cuando el operario ordena por urgencia,

Entonces el pedido que vence primero aparece arriba.

TC.75.02 - Exclusión de Cerrados

Dado que un pedido fue entregado,

Cuando el operario revisa la cola,

Entonces el pedido entregado ya no figura en el taller.

## [GP.76] Consultar Tablero por Estado

Descripción

Como Operario, quiero ver los pedidos en un tablero con una columna por estado (Pendiente, En proceso, Pausado, Finalizado) para visualizar el avance del taller.

Prioridad: 1 — Alta (núcleo)

Criterios de Aceptación

El taller debe ofrecer una vista de tablero con una columna por estado: Pendiente, En proceso, Pausado y Finalizado.

Cada columna debe mostrar la cantidad de pedidos y sus tarjetas.

Cada tarjeta debe mostrar número, cliente, fecha de entrega, responsable y saldo.

Desglose de Tareas:

Backend

Proveer Pedidos Activos: Usar GET /api/pedidos/activos agrupando por estado.

Frontend

Crear Vista Tablero (Kanban): Columnas por estado con contador y tarjetas.

Alternar Vista: Botón para pasar de lista a tablero.

Base de Datos

Tabla Pedido: columna estado.

Casos de Prueba:

TC.76.01 - Visualización del Tablero

Dado que hay pedidos en distintos estados,

Cuando el operario abre la vista tablero,

Entonces cada pedido aparece en la columna de su estado con su contador.

TC.76.02 - Columna Vacía

Dado que no hay pedidos pausados,

Cuando el operario abre el tablero,

Entonces la columna Pausado se muestra vacía con contador 0.

## [GP.77] Filtrar Pedidos del Taller

Descripción

Como Operario, quiero filtrar los pedidos del taller por cliente, estado o empleado asignado para encontrar un trabajo puntual.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El taller debe permitir buscar pedidos por cliente o número.

Debe permitir filtrar por estado y por empleado asignado.

Los filtros deben poder combinarse y limpiarse.

Desglose de Tareas:

Backend

Proveer Listado: Incluir cliente, estado y empleado asignado en la respuesta de pedidos activos.

Frontend

Agregar Buscador y Filtros: Campo de búsqueda y selectores de estado y empleado sobre la cola.

Base de Datos

Tablas Pedido y AsignacionPedido.

Casos de Prueba:

TC.77.01 - Filtro por Empleado

Dado que hay pedidos asignados a Tomás y a Valentina,

Cuando el operario filtra por Tomás,

Entonces solo se muestran los pedidos de Tomás.

TC.77.02 - Búsqueda por Cliente

Dado que Martina tiene un pedido en el taller,

Cuando el operario escribe "Martina",

Entonces aparece solo su pedido.

## [GP.78] Consultar Pedidos Atrasados

Descripción

Como Operario, quiero ver resaltados y en una pestaña aparte los pedidos que superaron su fecha de entrega para priorizarlos.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El sistema debe resaltar los pedidos cuya fecha de entrega ya pasó y no están finalizados.

Debe existir una pestaña "Atrasados" con su contador.

Un pedido deja de considerarse atrasado al finalizarse o entregarse.

Desglose de Tareas:

Backend

Calcular Atraso: Comparar la fecha estimada de entrega con la fecha actual (hora de Argentina), excluyendo Finalizado.

Frontend

Crear Pestaña "Atrasados" y resaltado visual de las tarjetas vencidas.

Base de Datos

Tabla Pedido: fecha_entrega_estimada.

Casos de Prueba:

TC.78.01 - Pedido Atrasado

Dado que un pedido debía entregarse ayer y sigue En proceso,

Cuando el operario abre el taller,

Entonces el pedido aparece resaltado y en la pestaña Atrasados.

TC.78.02 - Pedido Finalizado a Tiempo

Dado que un pedido vencido se marca Finalizado,

Cuando el operario revisa la pestaña Atrasados,

Entonces el pedido ya no aparece allí.

## [GP.79] Consultar Pedidos Finalizados sin Retirar

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero ver en la columna Finalizado los trabajos terminados que el cliente todavía no retiró para reclamar su retiro y su cobro.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

La columna Finalizado debe mostrar los trabajos terminados que aún no se entregaron.

Cada tarjeta debe indicar el saldo pendiente de cobro.

Desde la tarjeta se debe poder contactar al cliente para que lo retire.

Desglose de Tareas:

Backend

Proveer Pedidos Finalizados: Incluir los pedidos en estado FINALIZADO en GET /api/pedidos/activos.

Frontend

Columna Finalizado del Tablero: Tarjetas con saldo y accesos de WhatsApp y mail.

Base de Datos

Tabla Pedido: estado FINALIZADO.

Casos de Prueba:

TC.79.01 - Trabajo sin Retirar

Dado que el pedido de Martina está Finalizado,

Cuando el dueño revisa la columna Finalizado,

Entonces ve el pedido con su saldo pendiente.

TC.79.02 - Pedido Retirado

Dado que el pedido se entregó,

Cuando el dueño revisa la columna,

Entonces el pedido ya no aparece en Finalizado.

## [GP.80] Actualizar Estado de un Pedido

Descripción

Como Operario, quiero cambiar el estado de un pedido (Pendiente, En proceso, Pausado, Finalizado), registrando el motivo del cambio, para documentar el avance y las demoras.

Prioridad: 1 — Alta (núcleo)

Criterios de Aceptación

El detalle del pedido debe permitir cambiar el estado entre Pendiente, En proceso, Pausado y Finalizado.

Cada cambio debe pedir un motivo en el modal de auditoría.

El cambio debe registrarse con fecha, hora y usuario en la línea de tiempo.

Notas Adicionales

Al pasar a Finalizado se descuenta el stock según la receta (ver GP.104).

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar PUT /api/pedidos/{id}/cambiar-estado.

Registrar Historial: Crear el registro en HistorialEstadoPedido con estado anterior, nuevo, motivo y usuario.

Frontend

Selector "Modificar Estado Proceso" y Modal de Auditoría con motivo y "Guardar Historial".

Base de Datos

Tablas Pedido y HistorialEstadoPedido.

Casos de Prueba:

TC.80.01 - Pedido en Pausa

Dado que el pedido de Martina está En proceso,

Cuando el operario lo pasa a Pausado con el motivo "Falta papel A3",

Entonces el estado cambia y el motivo queda en la línea de tiempo.

TC.80.02 - Motivo Vacío

Dado que el operario cambia el estado,

Cuando intenta guardar sin motivo,

Entonces el sistema no permite guardar el cambio.

## [GP.81] Mover Pedido de Estado en el Tablero

Descripción

Como Operario, quiero arrastrar la tarjeta de un pedido a otra columna del tablero para cambiar su estado de forma rápida.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

En el tablero, la tarjeta debe poder arrastrarse a otra columna.

Al soltarla, el sistema debe abrir el modal de auditoría para registrar el motivo.

Si se cancela el modal, la tarjeta debe volver a su columna original.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Reutilizar PUT /api/pedidos/{id}/cambiar-estado.

Frontend

Arrastrar y Soltar: Mover tarjetas entre columnas y abrir el modal de auditoría.

Base de Datos

Tablas Pedido y HistorialEstadoPedido.

Casos de Prueba:

TC.81.01 - Cambio por Arrastre

Dado que un pedido está en Pendiente,

Cuando el operario lo arrastra a En proceso y confirma el motivo,

Entonces el pedido queda En proceso y el cambio se registra.

TC.81.02 - Arrastre Cancelado

Dado que el operario arrastra una tarjeta,

Cuando cancela el modal de auditoría,

Entonces la tarjeta vuelve a su columna sin cambios.

## [GP.82] Consultar Línea de Tiempo del Pedido

Descripción

Como Operario, quiero ver la línea de tiempo de un pedido con cada cambio, quién lo hizo, cuándo y por qué para conocer su historia completa.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El detalle del pedido debe mostrar la línea de tiempo con cada cambio de estado.

Cada registro debe indicar estado, fecha y hora, usuario y motivo.

Los registros deben ordenarse cronológicamente.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar GET /api/historiales-estado/{id}/historico.

Frontend

Sección "Línea de Tiempo" en el detalle del pedido.

Base de Datos

Tabla HistorialEstadoPedido: fecha, estado, motivo, usuario e id_pedido.

Casos de Prueba:

TC.82.01 - Consulta de la Línea de Tiempo

Dado que el pedido pasó por Pendiente, En proceso y Pausado,

Cuando el operario abre su detalle,

Entonces ve cada cambio con su fecha, usuario y motivo.

TC.82.02 - Pedido Recién Creado

Dado que un pedido se acaba de crear,

Cuando se abre su línea de tiempo,

Entonces muestra solo el registro inicial.

## [GP.83] Asignar Pedido a un Operario

Descripción

Como Operario, quiero asignar o reasignar el empleado responsable de un pedido para distribuir la carga de trabajo del taller.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El pedido debe permitir elegir o cambiar el empleado responsable.

Solo deben ofrecerse empleados activos.

La asignación debe registrarse con su fecha.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar PUT /api/pedidos/{idPedido}/asignar-empleado.

Registrar Asignación: Guardar en AsignacionPedido la fecha y el empleado.

Frontend

Selector "Empleado Responsable" en el pedido, con confirmación.

Base de Datos

Tabla AsignacionPedido: id_pedido, id_empleado y fecha_asignacion.

Casos de Prueba:

TC.83.01 - Reasignación

Dado que un pedido está asignado a Tomás,

Cuando el operario lo reasigna a Valentina,

Entonces el pedido figura a cargo de Valentina.

TC.83.02 - Empleado Inactivo

Dado que un empleado fue dado de baja,

Cuando el operario abre el selector,

Entonces ese empleado no aparece en la lista.

## [GP.84] Registrar Ubicación Física del Pedido

Descripción

Como Operario, quiero indicar dónde está guardado un pedido en el local (taller, mostrador, estante) para encontrarlo rápido al entregarlo.

Prioridad: 4 — Baja (complementaria)

Criterios de Aceptación

El pedido debe permitir indicar su ubicación física (taller, mostrador, estante u otra).

La ubicación debe mostrarse en la tarjeta y en el detalle del pedido.

La ubicación debe poder actualizarse en cualquier momento.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar PUT /api/pedidos/{id}/ubicacion.

Frontend

Campo de Ubicación: Editable desde el detalle del pedido.

Base de Datos

Tabla Pedido: columna ubicacion.

Casos de Prueba:

TC.84.01 - Registro de Ubicación

Dado que un pedido está terminado,

Cuando el operario indica "Estante 2",

Entonces la tarjeta muestra la ubicación.

TC.84.02 - Cambio de Ubicación

Dado que el pedido está en "Taller",

Cuando se mueve al mostrador y se actualiza,

Entonces la ubicación nueva queda guardada.

## [GP.85] Emitir Comanda de Taller (PDF)

Descripción

Como Operario, quiero emitir la comanda del taller con las especificaciones técnicas del trabajo para que acompañe físicamente al pedido durante su producción.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El sistema debe generar la comanda del taller con número de pedido, cliente, fecha de entrega, productos, cantidades y observaciones.

La comanda no debe mostrar importes.

La comanda debe poder imprimirse o guardarse en PDF.

Desglose de Tareas:

Backend

Proveer Datos: Usar GET /api/pedidos/{id} con su detalle.

Frontend

Pestaña "Comanda Taller" en "Previsualizar Documento" con "Imprimir".

Base de Datos

Tablas Pedido y DetallePedido.

Casos de Prueba:

TC.85.01 - Impresión de Comanda

Dado que el operario registró un pedido,

Cuando abre la comanda y la imprime,

Entonces se imprime con las especificaciones técnicas y sin precios.

TC.85.02 - Comanda con Observaciones

Dado que el pedido tiene la observación "Anillado azul",

Cuando se emite la comanda,

Entonces la observación figura en la comanda.

## [GP.86] Registrar Archivo en Repositorio

Descripción

Como Operario, quiero subir un archivo (PDF/DOCX/JPG/PNG) con su título, docente, cátedra y precio base para alimentar el repositorio de apuntes, detectando la cantidad de páginas automáticamente.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El formulario debe aceptar archivos PDF, DOCX, JPG o PNG.

Debe solicitar título, docente/autor, cátedra (área/curso) y precio base; el título y el docente son obligatorios y el precio no puede ser negativo.

El sistema debe detectar la cantidad de páginas automáticamente y rechazar títulos repetidos.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar POST /api/documentos-digital (multipart).

Configurar Validaciones: "El archivo es obligatorio", "El título del documento es obligatorio", "El autor/docente es obligatorio", "El precio base no puede ser un valor negativo".

Gestión de Errores: HTTP 409 ante título duplicado.

Frontend

Crear Modal "Subir Archivo": Selector de archivo, campos y conteo de páginas.

Base de Datos

Tablas DocumentoDigital, Area_Curso e Institucion.

Casos de Prueba:

TC.86.01 - Carga de Apunte

Dado que el operario tiene el PDF "Análisis Matemático I",

Cuando lo sube con docente, cátedra y precio base,

Entonces el apunte queda en el repositorio con su cantidad de páginas.

TC.86.02 - Título Duplicado

Dado que ya existe el apunte "Análisis Matemático I",

Cuando se intenta subir otro con el mismo título,

Entonces el sistema responde HTTP 409.

## [GP.87] Modificar Datos de un Archivo del Repositorio

Descripción

Como Operario, quiero modificar los datos del producto vinculado a un archivo del repositorio (nombre, precio base, stock, estado, máquina y categoría) para mantener la información correcta.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

El panel del archivo seleccionado debe ofrecer "Modificar Detalles Producto".

Debe permitir modificar nombre, precio base, stock, estado, máquina necesaria y categoría del producto vinculado.

El precio no puede ser negativo y el nombre es obligatorio.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Actualizar el producto vinculado con PUT /api/productos/{id}.

Frontend

Modal "Modificar Producto" con los datos actuales y confirmación.

Base de Datos

Tablas DocumentoDigital y producto.

Casos de Prueba:

TC.87.01 - Cambio de Precio

Dado que el apunte "Unidad 1 — Límites y continuidad" cuesta $2.400,

Cuando el operario lo cambia a $2.600 desde Modificar Detalles Producto,

Entonces el nuevo precio se usa en los pedidos de impresión.

TC.87.02 - Precio Negativo

Dado que el operario edita un apunte,

Cuando ingresa -100,

Entonces el sistema rechaza el cambio.

## [GP.88] Eliminar Archivo del Repositorio

Descripción

Como Operario, quiero eliminar un archivo del repositorio que ya no se usa para mantener actualizada la lista de apuntes.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

Cada archivo debe tener la acción "Eliminar".

El sistema debe pedir confirmación.

El archivo eliminado debe dejar de aparecer en el repositorio (baja lógica).

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar DELETE /api/documentos-digital/{id} como baja lógica.

Frontend

Botón Eliminar con "¿estás seguro?" y modal de éxito.

Base de Datos

Tabla DocumentoDigital: columna de estado activo.

Casos de Prueba:

TC.88.01 - Eliminación de Apunte

Dado que un apunte quedó desactualizado,

Cuando el operario lo elimina y confirma,

Entonces desaparece del repositorio.

TC.88.02 - Cancelación

Dado que el operario presiona Eliminar,

Cuando cancela la confirmación,

Entonces el apunte se conserva.

## [GP.89] Buscar Archivos en Repositorio

Descripción

Como Operario, quiero buscar archivos por título, autor o materia y filtrarlos por cátedra e institución para encontrar rápidamente el apunte solicitado.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El repositorio debe tener un buscador por título, autor o materia.

Debe permitir filtrar por cátedra e institución.

Los resultados deben actualizarse al escribir o cambiar un filtro.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Usar GET /api/documentos-digital con su cátedra e institución.

Frontend

Agregar Buscador y Filtros sobre la grilla del repositorio.

Base de Datos

Tablas DocumentoDigital, Area_Curso e Institucion.

Casos de Prueba:

TC.89.01 - Búsqueda por Materia

Dado que hay apuntes de varias materias,

Cuando el operario busca "Análisis",

Entonces aparecen solo los apuntes que coinciden.

TC.89.02 - Filtro por Institución

Dado que hay apuntes de dos instituciones,

Cuando el operario filtra por una,

Entonces solo se muestran los de esa institución.

## [GP.90] Previsualizar Archivo del Repositorio

Descripción

Como Operario, quiero previsualizar un archivo en pantalla, o verlo a pantalla completa, para confirmar que es el correcto sin descargarlo.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

Cada archivo debe poder previsualizarse en pantalla.

La vista previa debe permitir abrirse a pantalla completa.

Si el formato no admite vista previa, se debe informar.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar GET /api/documentos-digital/archivo/{nombre}.

Frontend

Panel de Vista Previa y botón de pantalla completa.

Base de Datos

Tabla DocumentoDigital: ruta del archivo.

Casos de Prueba:

TC.90.01 - Vista Previa de PDF

Dado que un apunte en PDF,

Cuando el operario lo selecciona,

Entonces se muestra su contenido en pantalla.

TC.90.02 - Pantalla Completa

Dado que la vista previa está abierta,

Cuando el operario presiona pantalla completa,

Entonces el archivo ocupa toda la pantalla.

## [GP.91] Crear Pedido de Impresión desde el Repositorio

Descripción

Como Operario, quiero crear un pedido de impresión directamente desde un archivo del repositorio para que el pedido se arme solo con ese apunte y su precio.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

Cada archivo del repositorio debe ofrecer "Crear Pedido".

El pedido debe iniciarse con el apunte y su precio cargados.

El resto del pedido se completa con el flujo normal (cliente, pago, entrega).

Desglose de Tareas:

Backend

Reutilizar POST /api/pedidos: El detalle incluye el producto de impresión asociado al documento.

Frontend

Botón "Crear Pedido": Abrir el armado de pedido precargado con el apunte.

Base de Datos

Tablas Pedido, DetallePedido y DocumentoDigital.

Casos de Prueba:

TC.91.01 - Pedido desde el Repositorio

Dado que Martina pide el apunte de Análisis,

Cuando el operario presiona "Crear Pedido" en ese archivo,

Entonces se abre el pedido con el apunte y su precio cargados.

TC.91.02 - Confirmación del Pedido

Dado que el pedido se precargó,

Cuando el operario completa cliente y pago y confirma,

Entonces el pedido queda en la cola del taller.

# EPIC 5: Inventario, Conversión y Mantenimiento de Hardware

## [GP.92] Consultar Estado del Inventario

Descripción

Como Operario, quiero ver el stock de cada insumo, empaquetado y suelto, junto a su mínimo para conocer el material disponible.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El módulo Inventario debe listar cada insumo con su stock empaquetado, suelto y mínimo.

Debe indicar visualmente el estado de stock (normal o crítico).

Debe mostrar el proveedor y las unidades de cada insumo.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Usar GET /api/insumos.

Frontend

Crear Vista "Inventario": Tabla con stock empaquetado, suelto, mínimo e indicador de estado.

Base de Datos

Tablas Insumo y unidad_medida.

Casos de Prueba:

TC.92.01 - Consulta de Stock

Dado que el papel A4 tiene 4 resmas y 120 hojas sueltas,

Cuando el operario abre Inventario,

Entonces ve ambos valores y el mínimo.

TC.92.02 - Indicador Crítico

Dado que un insumo está bajo el mínimo,

Cuando se abre Inventario,

Entonces el insumo aparece marcado como crítico.

## [GP.93] Recibir Alertas de Stock Crítico

Descripción

Como Operario, quiero recibir alertas visuales cuando un insumo quede por debajo de su stock mínimo para anticipar su reposición.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El sistema debe detectar los insumos por debajo de su stock mínimo.

Las alertas deben mostrarse en el panel principal y en las notificaciones.

La alerta debe desaparecer al reponerse el stock.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar GET /api/insumos/bajo-stock.

Frontend

Tarjeta "Falta de Stock" en el panel y aviso en notificaciones.

Base de Datos

Tabla Insumo: stock y stock_minimo.

Casos de Prueba:

TC.93.01 - Alerta Generada

Dado que el papel A3 baja de su mínimo,

Cuando el operario abre el panel,

Entonces ve la alerta de falta de stock.

TC.93.02 - Alerta Resuelta

Dado que se registró una compra de papel A3,

Cuando el stock supera el mínimo,

Entonces la alerta deja de mostrarse.

## [GP.94] Registrar Conversión de Insumos

Descripción

Como Operario, quiero abrir bultos (por ejemplo, una resma) y que el sistema los convierta a unidades de consumo (hojas) para llevar un inventario exacto.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El inventario debe permitir abrir una cantidad de bultos de un insumo.

El sistema debe restar los bultos y sumar las unidades sueltas según el factor de conversión.

No debe permitirse abrir más bultos de los disponibles ni una cantidad menor o igual a cero.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar POST /api/insumos/{id}/convertir.

Configurar Validaciones: "La cantidad de bultos a abrir debe ser mayor a cero" y "Stock insuficiente de empaques/bultos cerrados. Disponible: …".

Frontend

Modal "Abrir Bultos": Cantidad a abrir y vista previa del resultado.

Base de Datos

Tabla Insumo: stock_empaquetado, stock_suelto y factor_conversion.

Casos de Prueba:

TC.94.01 - Apertura de una Resma

Dado que hay 4 resmas de papel A4 con factor 500,

Cuando el operario abre 1 resma,

Entonces quedan 3 resmas y se suman 500 hojas sueltas.

TC.94.02 - Bultos Insuficientes

Dado que hay 2 resmas,

Cuando el operario intenta abrir 3,

Entonces el sistema rechaza la operación indicando el disponible.

## [GP.95] Consultar Productos que Usan un Insumo

Descripción

Como Operario, quiero ver en qué productos se usa un insumo para medir el impacto antes de modificarlo o darlo de baja.

Prioridad: 4 — Baja (complementaria)

Criterios de Aceptación

El insumo debe mostrar los productos que lo usan en su receta.

Para cada producto debe indicarse la cantidad que consume.

Si ningún producto lo usa, debe informarse.

Desglose de Tareas:

Backend

Proveer Recetas: Consultar Producto_Insumo por insumo.

Frontend

Sección "Productos que lo usan" en el detalle del insumo.

Base de Datos

Tabla Producto_Insumo.

Casos de Prueba:

TC.95.01 - Insumo en Uso

Dado que el espiral se usa en los anillados,

Cuando el operario consulta el espiral,

Entonces ve los productos de anillado y su consumo.

TC.95.02 - Insumo sin Uso

Dado que un insumo no está en ninguna receta,

Cuando se consulta,

Entonces el sistema informa que ningún producto lo usa.

## [GP.96] Registrar Compra de Insumos

Descripción

Como Operario, quiero registrar una compra de insumos o productos, con proveedor, cantidades, precios y medio de pago, para actualizar el stock y registrar el egreso.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El formulario debe capturar proveedor, ítems (insumos o productos), cantidades, precios unitarios y medio de pago.

Debe haber al menos un ítem, con cantidad mayor a 0, precio no negativo y total mayor a 0.

Al confirmar, el stock debe aumentar y el egreso debe registrarse en la caja del turno abierto.

Notas Adicionales

Permite dar de alta un insumo nuevo desde la misma compra.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar POST /api/compras-insumos.

Configurar Validaciones: "Debe ingresar al menos un ítem en la compra.", "La cantidad comprada debe ser mayor a 0.", "El precio unitario no puede ser negativo.", "El monto total de la compra debe ser mayor a 0."

Actualizar Stock y Caja en una transacción.

Frontend

Crear Modal "Registrar Compra": Proveedor, ítems, totales y medio de pago.

Base de Datos

Tablas compra_proveedor, detalle_compra_insumo, Insumo y movimientos_caja.

Casos de Prueba:

TC.96.01 - Compra de Papel

Dado que la caja está abierta,

Cuando el operario registra 5 resmas de A4 a Papelera Litoral Demo,

Entonces el stock aumenta 5 resmas y el egreso aparece en caja.

TC.96.02 - Compra sin Ítems

Dado que el operario abre una compra,

Cuando intenta confirmarla sin ítems,

Entonces el sistema la rechaza.

## [GP.97] Cargar Compra desde una Foto con IA

Descripción

Como Operario, quiero subir la foto de un remito o lista de compras para que la inteligencia artificial detecte los ítems y arme la compra, que reviso antes de confirmar.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

El registro de compra debe permitir subir la foto de un remito o lista.

La IA debe detectar los ítems, cantidades y precios y precargar la compra.

El operario debe revisar y corregir los datos antes de confirmar.

Notas Adicionales

La IA solo propone; nada se guarda hasta que el operario confirma.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar POST /api/ia/analizar-comprobante con el servicio de IA.

Gestión de Errores: Informar si la imagen no puede analizarse.

Frontend

Botón "Cargar desde Foto": Indicador de carga y compra precargada editable.

Base de Datos

Sin cambios de esquema: la compra se guarda con el flujo de GP.96.

Casos de Prueba:

TC.97.01 - Remito Detectado

Dado que el operario tiene la foto de un remito legible,

Cuando la sube,

Entonces la compra se precarga con los ítems detectados para revisar.

TC.97.02 - Imagen Ilegible

Dado que la foto está borrosa,

Cuando el operario la sube,

Entonces el sistema informa que no pudo analizarla y permite cargar a mano.

## [GP.98] Registrar Producto

Descripción

Como Operario, quiero registrar un producto con su precio, stock inicial, categoría y la máquina que necesita para ofrecerlo en las ventas.

Prioridad: 1 — Alta (núcleo)

Criterios de Aceptación

El formulario debe capturar nombre, precio, stock inicial, categoría y máquina requerida.

El nombre es obligatorio y no puede repetirse; el precio no puede ser negativo.

El producto debe quedar disponible en ventas y pedidos.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar POST /api/productos.

Configurar Validaciones: "El precio no puede ser negativo" y "Ya existe un producto registrado con ese nombre" (HTTP 409).

Frontend

Crear Modal "Registrar Producto": Campos, selector de categoría y de máquina.

Base de Datos

Tablas producto, categoria_producto y Maquina.

Casos de Prueba:

TC.98.01 - Alta de Producto

Dado que el operario abre "Registrar Producto",

Cuando carga "Fotocopia B/N A4" a $100 con la fotocopiadora,

Entonces el producto aparece en la venta rápida.

TC.98.02 - Producto Duplicado

Dado que ya existe "Fotocopia B/N A4",

Cuando se intenta registrar otro igual,

Entonces el sistema responde HTTP 409.

## [GP.99] Modificar Producto

Descripción

Como Operario, quiero modificar el precio, la categoría, la máquina o los datos de un producto para mantener el catálogo actualizado.

Prioridad: 1 — Alta (núcleo)

Criterios de Aceptación

Cada producto debe poder editarse (precio, categoría, máquina y datos).

Se aplican las validaciones del alta.

Los cambios deben registrarse en el historial de actividad.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar PUT /api/productos/{id}.

Frontend

Modal de Edición con los datos actuales y confirmación.

Base de Datos

Tabla producto.

Casos de Prueba:

TC.99.01 - Cambio de Precio

Dado que la fotocopia cuesta $100,

Cuando el operario la cambia a $120,

Entonces las ventas nuevas usan $120 y el cambio queda en el historial.

TC.99.02 - Precio Negativo

Dado que el operario edita un producto,

Cuando ingresa -5,

Entonces el sistema rechaza el cambio.

## [GP.100] Dar de Baja Lógica a Producto

Descripción

Como Operario, quiero desactivar un producto que ya no se vende para que no aparezca en las ventas sin perder su histórico.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

Cada producto debe poder desactivarse con confirmación.

El producto inactivo no debe aparecer en ventas ni pedidos.

Su histórico de ventas debe conservarse.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Baja lógica con DELETE /api/productos/{id} (estado inactivo).

Frontend

Acción de Baja con "¿estás seguro?" y modal de éxito.

Base de Datos

Tabla producto: columna estado.

Casos de Prueba:

TC.100.01 - Baja de Producto

Dado que un producto ya no se vende,

Cuando el operario lo desactiva,

Entonces deja de aparecer en la venta rápida.

TC.100.02 - Histórico Conservado

Dado que el producto tenía ventas,

Cuando el dueño revisa los informes,

Entonces las ventas anteriores siguen figurando.

## [GP.101] Buscar Productos

Descripción

Como Operario, quiero buscar productos por nombre y filtrarlos por estado para ubicar rápidamente uno en particular.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El listado de productos debe tener un buscador por nombre.

Debe permitir filtrar por estado.

Los resultados deben actualizarse al escribir.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Usar GET /api/productos.

Frontend

Agregar Buscador y Filtro de Estado sobre la tabla.

Base de Datos

Tabla producto: índice por nombre.

Casos de Prueba:

TC.101.01 - Búsqueda por Nombre

Dado que hay muchos productos,

Cuando el operario escribe "Anillado",

Entonces se muestran solo los anillados.

TC.101.02 - Filtro Inactivos

Dado que hay productos dados de baja,

Cuando el operario filtra por "Inactivo",

Entonces se muestran solo esos.

## [GP.102] Configurar Receta de un Producto

Descripción

Como Operario, quiero definir qué insumos y en qué cantidad consume cada producto para automatizar el cálculo de material.

Prioridad: 1 — Alta (núcleo)

Criterios de Aceptación

Cada producto debe permitir definir su receta: insumos y cantidad por unidad.

Las cantidades deben ser mayores a cero.

La receta debe usarse para el impacto de stock y el descuento automático.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoints API: Implementar GET y PUT /api/producto-insumo/producto/{id}.

Frontend

Modal "Receta": Agregar y quitar insumos con su cantidad.

Base de Datos

Tabla Producto_Insumo: id_producto, id_insumo y cantidad.

Casos de Prueba:

TC.102.01 - Receta de Anillado

Dado que el anillado no tiene receta,

Cuando el operario agrega 1 espiral y 2 tapas,

Entonces la receta se guarda y se usa en el impacto de stock.

TC.102.02 - Cantidad Inválida

Dado que el operario edita una receta,

Cuando carga cantidad 0,

Entonces el sistema no la acepta.

## [GP.103] Vincular Stock del Producto a sus Insumos

Descripción

Como Operario, quiero activar o desactivar que el stock de un producto se calcule a partir de sus insumos para manejar tanto productos fabricados como de reventa.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El producto debe tener un interruptor "Stock vinculado a insumos".

Activo: el stock del producto se calcula según sus insumos; inactivo: usa su propio stock (reventa).

El cambio debe reflejarse inmediatamente en el stock mostrado.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar PATCH /api/productos/{id}/toggle-stock-vinculado.

Frontend

Interruptor en la ficha del producto con confirmación.

Base de Datos

Tabla producto: columna stock_vinculado.

Casos de Prueba:

TC.103.01 - Producto Fabricado

Dado que el anillado tiene receta,

Cuando el operario activa el stock vinculado,

Entonces su stock se calcula según espirales y tapas.

TC.103.02 - Producto de Reventa

Dado que una birome tiene stock propio,

Cuando el operario deja el vínculo desactivado,

Entonces se usa su stock propio.

## [GP.104] Descontar Stock Automáticamente

Descripción

Como Operario, quiero que el sistema descuente los insumos según la receta en el momento en que un pedido se marca como Finalizado para mantener el stock real sin cargas manuales.

Prioridad: 1 — Alta (núcleo)

Criterios de Aceptación

Al pasar un pedido a Finalizado o Entregado, el sistema debe descontar los insumos según la receta.

El descuento debe hacerse una sola vez por pedido.

Las ventas rápidas deben descontar el stock al cobrarse.

Desglose de Tareas:

Backend

Descontar Stock: En el cambio de estado, recorrer el detalle y restar los insumos de la receta dentro de la transacción.

Evitar Doble Descuento: Controlar que el pedido no se descuente dos veces.

Frontend

Sin pantalla propia: el stock actualizado se ve en Inventario.

Base de Datos

Tablas Insumo, Producto_Insumo y DetallePedido.

Casos de Prueba:

TC.104.01 - Descuento al Finalizar

Dado que un pedido con 2 anillados está En proceso,

Cuando el operario lo pasa a Finalizado,

Entonces el stock baja 2 espirales y 4 tapas.

TC.104.02 - Sin Doble Descuento

Dado que el pedido ya se finalizó,

Cuando luego se entrega,

Entonces el stock no se descuenta otra vez.

## [GP.105] Registrar Merma de Material

Descripción

Como Operario, quiero registrar mermas e impresiones fallidas de un producto o de un pedido, indicando cantidad y motivo, para descontarlas del stock y justificar el material perdido.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

El sistema debe permitir registrar una merma indicando producto o insumo, cantidad y motivo, opcionalmente asociada a un pedido.

La cantidad debe ser mayor a 0.

La merma debe descontar el stock correspondiente.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar POST /api/mermas.

Configurar Validaciones: "La cantidad de la merma debe ser un número mayor a 0."

Frontend

Modal "Registrar Merma" desde Inventario y desde el pedido.

Base de Datos

Tabla mermas: fecha, cantidad, motivo, producto/insumo e id_pedido.

Casos de Prueba:

TC.105.01 - Merma de Impresión

Dado que se arrugaron 10 hojas en un pedido,

Cuando el operario registra la merma con motivo "Atasco",

Entonces se descuentan las hojas y la merma queda asociada al pedido.

TC.105.02 - Cantidad Inválida

Dado que el operario registra una merma,

Cuando ingresa 0,

Entonces el sistema rechaza el registro.

## [GP.106] Consultar Historial de Mermas

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero consultar las mermas registradas para auditar el material perdido.

Prioridad: 4 — Baja (complementaria)

Criterios de Aceptación

El sistema debe listar las mermas con fecha, producto/insumo, cantidad, motivo y pedido.

Debe permitir consultar las mermas de un pedido.

Las mermas deben ordenarse de la más reciente a la más antigua.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoints API: Implementar GET /api/mermas y GET /api/mermas/pedido/{id}.

Frontend

Vista de Historial de Mermas.

Base de Datos

Tabla mermas.

Casos de Prueba:

TC.106.01 - Consulta de Mermas

Dado que hay mermas registradas,

Cuando el dueño abre el historial,

Entonces ve cada merma con su motivo.

TC.106.02 - Mermas de un Pedido

Dado que un pedido tuvo mermas,

Cuando se consulta ese pedido,

Entonces se muestran solo sus mermas.

## [GP.107] Registrar Equipo

Descripción

Como Operario, quiero registrar una máquina o equipo del taller con su nombre, estado operativo y disponibilidad para controlar el parque de equipos.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El formulario debe capturar nombre, estado operativo y disponibilidad.

El nombre es obligatorio y no puede repetirse.

El equipo debe quedar disponible para asociarse a productos.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar POST /api/maquinas.

Configurar Validaciones: "El nombre del equipo/máquina es obligatorio." y duplicado (HTTP 409).

Frontend

Crear Modal "Registrar Equipo".

Base de Datos

Tabla Maquina: nombre, estado (OPERATIVA por defecto) y activo.

Casos de Prueba:

TC.107.01 - Alta de Equipo

Dado que el operario abre "Registrar Equipo",

Cuando carga "Fotocopiadora Ricoh",

Entonces el equipo queda Operativo.

TC.107.02 - Nombre Duplicado

Dado que ya existe "Fotocopiadora Ricoh",

Cuando se intenta registrar otra igual,

Entonces el sistema responde HTTP 409.

## [GP.108] Modificar Equipo

Descripción

Como Operario, quiero modificar los datos, el estado operativo o la disponibilidad de un equipo para mantener su información al día.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

Cada equipo debe poder editarse (datos, estado y disponibilidad).

El estado es obligatorio.

Los cambios deben registrarse en el historial.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoints API: Implementar PUT /api/maquinas/{id} y PATCH /api/maquinas/{id}/estado.

Frontend

Modal de Edición del Equipo con confirmación.

Base de Datos

Tabla Maquina.

Casos de Prueba:

TC.108.01 - Cambio de Disponibilidad

Dado que un equipo está disponible,

Cuando el operario lo marca no disponible,

Entonces el cambio se guarda.

TC.108.02 - Estado Vacío

Dado que el operario edita un equipo,

Cuando deja el estado sin elegir,

Entonces el sistema rechaza el cambio.

## [GP.109] Reportar Falla en un Equipo

Descripción

Como Operario, quiero reportar la falla de un equipo con su urgencia y descripción para que pase a "Fuera de Servicio" y quede registrada la incidencia.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El equipo debe ofrecer "Reportar Falla" con urgencia y descripción.

Al reportar, el equipo debe pasar a "Fuera de Servicio".

La incidencia debe quedar registrada en estado Pendiente con fecha y usuario.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar POST /api/incidencias/reportar.

Frontend

Modal "Reportar Falla": Urgencia, descripción y confirmación.

Base de Datos

Tablas Incidencia (estado_incidencia PENDIENTE) y Maquina.

Casos de Prueba:

TC.109.01 - Reporte de Falla

Dado que la fotocopiadora se trabó,

Cuando el operario reporta la falla con urgencia alta,

Entonces el equipo queda Fuera de Servicio y se crea la incidencia.

TC.109.02 - Sin Descripción

Dado que el operario abre el reporte,

Cuando intenta enviarlo sin descripción,

Entonces el sistema no lo permite.

## [GP.110] Avisar en Ventas con Equipo Fuera de Servicio

Descripción

Como Operario, quiero que el sistema me avise y pida confirmación al vender un producto que depende de un equipo fuera de servicio para no prometer trabajos que no se pueden hacer.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

Al agregar a una venta o pedido un producto cuya máquina está fuera de servicio, el sistema debe avisar.

El aviso debe pedir confirmación para continuar.

Si se cancela, el producto no debe agregarse.

Desglose de Tareas:

Backend

Proveer Estado de Máquina: Incluir la máquina y su estado en el producto.

Frontend

Modal de Advertencia de equipo fuera de servicio al agregar el producto.

Base de Datos

Tablas producto y Maquina.

Casos de Prueba:

TC.110.01 - Aviso de Equipo Fuera de Servicio

Dado que la fotocopiadora está fuera de servicio,

Cuando el operario agrega una fotocopia,

Entonces el sistema avisa y pide confirmación.

TC.110.02 - Cancelación

Dado que aparece el aviso,

Cuando el operario cancela,

Entonces el producto no se agrega.

## [GP.111] Registrar Pago de Reparación

Descripción

Como Operario, quiero registrar lo que se le pagó al técnico por una reparación para que se descuente de la caja como egreso de mantenimiento.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

La incidencia debe permitir registrar el pago al técnico con monto y comprobante opcional.

El monto debe ser mayor a 0 y la caja debe estar abierta con saldo suficiente.

El pago debe registrarse como egreso de mantenimiento en la caja.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar POST /api/incidencias/{id}/pago-mantenimiento.

Configurar Validaciones: "El monto del pago debe ser mayor a 0.", caja abierta y saldo suficiente.

Frontend

Modal "Registrar Pago de Reparación".

Base de Datos

Tablas Incidencia y movimientos_caja.

Casos de Prueba:

TC.111.01 - Pago al Técnico

Dado que la reparación costó $15.000 y hay saldo,

Cuando el operario registra el pago,

Entonces el egreso aparece en caja como mantenimiento.

TC.111.02 - Caja Cerrada

Dado que la caja está cerrada,

Cuando se intenta registrar el pago,

Entonces el sistema indica que la caja debe estar abierta.

## [GP.112] Pasar Equipo a Mantenimiento

Descripción

Como Operario, quiero pasar un equipo con falla a "En mantenimiento" detallando el trabajo técnico para seguir el estado de la reparación.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

La incidencia pendiente debe poder pasar a "En mantenimiento".

Debe solicitar la nota del trabajo técnico.

El equipo debe mostrar el estado En mantenimiento.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar PUT /api/incidencias/{id}/mantenimiento.

Validación: "Debe indicar la nota de mantenimiento."

Frontend

Modal "Pasar a Mantenimiento" con nota.

Base de Datos

Tablas Incidencia y Maquina.

Casos de Prueba:

TC.112.01 - Equipo en Reparación

Dado que la fotocopiadora tiene una falla pendiente,

Cuando el operario la pasa a mantenimiento con "Cambio de rodillo",

Entonces el equipo figura En mantenimiento.

TC.112.02 - Nota Vacía

Dado que el operario pasa a mantenimiento,

Cuando no escribe nota,

Entonces el sistema lo rechaza.

## [GP.113] Dar de Alta Operativa a un Equipo

Descripción

Como Operario, quiero dar de alta un equipo reparado indicando la solución para que vuelva a estar operativo.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

La incidencia debe poder resolverse indicando la solución.

Al resolver, el equipo debe volver a "Operativa".

La resolución debe quedar registrada con fecha.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar PUT /api/incidencias/{id}/resolver.

Validación: "Debe indicar el detalle de la resolución."

Frontend

Modal "Dar de Alta" con el detalle de la solución.

Base de Datos

Tablas Incidencia y Maquina.

Casos de Prueba:

TC.113.01 - Alta Operativa

Dado que la fotocopiadora está en mantenimiento,

Cuando el operario la da de alta con "Rodillo reemplazado",

Entonces el equipo vuelve a Operativa.

TC.113.02 - Sin Detalle

Dado que el operario resuelve la incidencia,

Cuando deja vacío el detalle,

Entonces el sistema lo rechaza.

## [GP.114] Consultar Historial de Incidencias de un Equipo

Descripción

Como Operario, quiero consultar las incidencias de un equipo (reporte, mantenimiento, alta y pago) para conocer su historial de fallas.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

El equipo debe mostrar su historial de incidencias.

Cada incidencia debe mostrar reporte, mantenimiento, alta y pago con fechas.

El historial debe ordenarse del más reciente al más antiguo.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar GET /api/incidencias/maquina/{id}.

Frontend

Modal "Historial de Incidencias" del equipo.

Base de Datos

Tabla Incidencia.

Casos de Prueba:

TC.114.01 - Consulta del Historial

Dado que la fotocopiadora tuvo dos fallas,

Cuando el operario abre su historial,

Entonces ve ambas con sus etapas y pagos.

TC.114.02 - Equipo sin Fallas

Dado que un equipo nunca falló,

Cuando se abre su historial,

Entonces se informa que no tiene incidencias.

# EPIC 6: Tesorería, Cierres e Informes (Móvil)

## [GP.115] Abrir Turno de Caja

Descripción

Como Operario, quiero abrir el turno de caja ingresando el monto inicial para comenzar a registrar las operaciones del día.

Prioridad: 1 — Alta (núcleo)

Criterios de Aceptación

El módulo Caja debe permitir abrir un turno ingresando el monto inicial.

El monto inicial debe ser mayor o igual a 0.

No puede haber dos turnos abiertos al mismo tiempo.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar POST /api/turnos/abrir.

Configurar Validaciones: "El monto inicial de la caja debe ser mayor o igual a 0." y "¡Error! Ya existe una caja abierta en este momento." (HTTP 409).

Frontend

Modal "Abrir Caja" con monto inicial y confirmación.

Base de Datos

Tabla Turno: fecha de apertura, monto inicial, estado y usuario.

Casos de Prueba:

TC.115.01 - Apertura de Turno

Dado que la caja está cerrada,

Cuando el operario abre el turno con $10.000,

Entonces la caja figura Abierta con ese saldo inicial.

TC.115.02 - Caja ya Abierta

Dado que hay un turno abierto,

Cuando se intenta abrir otro,

Entonces el sistema responde HTTP 409.

## [GP.116] Consultar Flujo de Caja del Turno

Descripción

Como Operario, quiero ver el saldo actual, los ingresos, los egresos y el gráfico del turno para conocer el estado de la caja en todo momento.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

La caja debe mostrar saldo actual, ingresos, egresos y monto inicial del turno.

Debe incluir un gráfico de la evolución del turno.

Debe listar los movimientos del turno.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoints API: Usar GET /api/turnos/estado-caja, GET /api/movimientos-caja/turno/{id} y GET /api/movimientos-caja/totales/turno/{id}.

Frontend

Vista "Caja": Tarjetas de totales, gráfico y tabla de movimientos.

Base de Datos

Tablas Turno y movimientos_caja.

Casos de Prueba:

TC.116.01 - Consulta del Flujo

Dado que el turno tiene ventas y un gasto,

Cuando el operario abre Caja,

Entonces ve saldo, ingresos, egresos y el gráfico.

TC.116.02 - Caja Cerrada

Dado que no hay turno abierto,

Cuando se abre Caja,

Entonces se ofrece abrir un turno.

## [GP.117] Filtrar Movimientos de Caja

Descripción

Como Operario, quiero filtrar los movimientos del turno por tipo (ingreso/egreso) y medio de pago para revisar operaciones puntuales.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

La tabla de movimientos debe filtrarse por tipo (ingreso/egreso).

Debe filtrarse por medio de pago.

Los filtros deben poder combinarse.

Desglose de Tareas:

Backend

Proveer Movimientos: Incluir tipo y medio de pago.

Frontend

Agregar Filtros de tipo y medio sobre la tabla.

Base de Datos

Tabla movimientos_caja.

Casos de Prueba:

TC.117.01 - Filtro por Egresos

Dado que hay ingresos y egresos,

Cuando el operario filtra por egreso,

Entonces solo se ven los egresos.

TC.117.02 - Filtro Combinado

Dado que hay ingresos en efectivo y transferencia,

Cuando se filtra ingreso + transferencia,

Entonces solo se ven esos.

## [GP.118] Registrar Movimiento Manual de Caja

Descripción

Como Usuario, quiero registrar ingresos o egresos extraordinarios con su categoría, medio de pago y descripción para asentar correctamente los gastos menores del local.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El formulario debe capturar tipo (ingreso/egreso), monto, categoría, medio de pago y descripción.

El monto debe ser mayor a 0 y la caja debe estar abierta.

El movimiento debe afectar el saldo y registrar su fecha en hora de Argentina.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar POST /api/movimientos-caja.

Frontend

Modal "Registrar Movimiento" con confirmación.

Base de Datos

Tabla movimientos_caja.

Casos de Prueba:

TC.118.01 - Gasto Menor

Dado que la caja está abierta,

Cuando el operario registra un egreso de $1.500 por artículos de limpieza,

Entonces el saldo baja y el egreso figura en la tabla.

TC.118.02 - Monto Inválido

Dado que el operario registra un movimiento,

Cuando ingresa monto 0,

Entonces el sistema lo rechaza.

## [GP.119] Consultar Comprobante de un Movimiento

Descripción

Como Operario, quiero ver e imprimir el comprobante de un movimiento de caja para respaldar la operación.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

Cada movimiento debe tener la acción "Ver Comprobante".

El comprobante debe mostrar fecha, tipo, monto, medio, descripción y usuario.

Debe poder imprimirse o guardarse en PDF.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Usar GET /api/movimientos-caja/comprobante.

Frontend

Modal "Comprobante" con "Imprimir".

Base de Datos

Tabla movimientos_caja.

Casos de Prueba:

TC.119.01 - Comprobante de Egreso

Dado que hay un egreso registrado,

Cuando el operario abre su comprobante,

Entonces ve los datos y puede imprimirlo.

TC.119.02 - Comprobante de Ingreso

Dado que hay un cobro de pedido,

Cuando se abre su comprobante,

Entonces muestra el monto y el medio de pago.

## [GP.120] Exportar Movimientos de Caja

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero descargar los movimientos de caja en Excel o en PDF para llevar el control fuera del sistema.

Prioridad: 4 — Baja (complementaria)

Criterios de Aceptación

La caja debe ofrecer exportar los movimientos a Excel y a PDF.

La exportación debe respetar los filtros aplicados.

El archivo debe incluir totales y fecha de generación.

Desglose de Tareas:

Backend

Proveer Movimientos del Turno o del día (GET /api/movimientos-caja/dia).

Frontend

Botones Exportar Excel / PDF, con librerías cargadas a demanda.

Base de Datos

Sin cambios de esquema.

Casos de Prueba:

TC.120.01 - Exportación a Excel

Dado que el turno tiene movimientos,

Cuando el dueño exporta a Excel,

Entonces se descarga el archivo con los movimientos y totales.

TC.120.02 - Exportación Filtrada

Dado que el dueño filtró egresos,

Cuando exporta a PDF,

Entonces el PDF contiene solo los egresos.

## [GP.121] Realizar Arqueo de Caja

Descripción

Como Operario, quiero consultar el arqueo con los montos en efectivo y en medios digitales como verificación previa al cierre de turno.

Prioridad: 1 — Alta (núcleo)

Criterios de Aceptación

El sistema debe mostrar el arqueo con el monto esperado en efectivo y en medios digitales.

Debe detallar los ingresos y egresos por medio de pago.

El arqueo debe poder consultarse antes del cierre.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar GET /api/movimientos-caja/desglose-arqueo/turno/{id}.

Frontend

Modal "Arqueo de Caja" con el desglose por medio.

Base de Datos

Tablas Turno y movimientos_caja.

Casos de Prueba:

TC.121.01 - Consulta de Arqueo

Dado que el turno tiene cobros en efectivo y transferencia,

Cuando el operario abre el arqueo,

Entonces ve lo esperado en efectivo y en digital.

TC.121.02 - Turno sin Movimientos

Dado que el turno recién se abrió,

Cuando se consulta el arqueo,

Entonces el esperado es el monto inicial.

## [GP.122] Cerrar Turno con Arqueo

Descripción

Como Operario, quiero cerrar el turno ingresando el efectivo contado para rendir cuentas del dinero recaudado al finalizar mi horario.

Prioridad: 1 — Alta (núcleo)

Criterios de Aceptación

El cierre debe pedir el efectivo real contado.

El monto contado es obligatorio y debe ser numérico.

Al cerrar, el turno debe quedar cerrado con fecha y usuario.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar POST /api/turnos/{id}/cerrar.

Configurar Validaciones: "El monto real contado es obligatorio y debe ser un número válido." y "El turno con ID … ya está cerrado."

Frontend

Modal "Cerrar Caja" con efectivo contado y confirmación.

Base de Datos

Tabla Turno: monto_real, diferencia, fecha de cierre y estado.

Casos de Prueba:

TC.122.01 - Cierre Exacto

Dado que lo esperado en efectivo es $25.000,

Cuando el operario cuenta $25.000 y cierra,

Entonces el turno queda cerrado sin diferencia.

TC.122.02 - Monto Vacío

Dado que el operario abre el cierre,

Cuando no ingresa el monto contado,

Entonces el sistema no cierra el turno.

## [GP.123] Justificar Diferencia de Arqueo

Descripción

Como Operario, quiero que el sistema calcule la diferencia entre lo esperado y lo contado y me pida justificarla para que ningún faltante o sobrante quede sin explicar.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

El sistema debe calcular la diferencia entre lo esperado y lo contado.

Si hay diferencia, debe pedir una justificación.

La diferencia y su justificación deben quedar registradas en el turno.

Desglose de Tareas:

Backend

Calcular Diferencia en el cierre y guardar la justificación.

Frontend

Aviso de Diferencia (faltante/sobrante) con campo de justificación obligatorio.

Base de Datos

Tabla Turno: diferencia y observaciones.

Casos de Prueba:

TC.123.01 - Faltante Justificado

Dado que se esperaban $25.000,

Cuando el operario cuenta $24.500 y justifica "Vuelto mal dado",

Entonces el cierre registra −$500 con su justificación.

TC.123.02 - Sin Justificación

Dado que hay diferencia,

Cuando el operario intenta cerrar sin justificar,

Entonces el sistema no lo permite.

## [GP.124] Cerrar Turno Automáticamente

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero que el sistema cierre solo el turno que quedó abierto de un día anterior para que la caja de cada día empiece limpia.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

El sistema debe cerrar automáticamente los turnos que quedaron abiertos de un día anterior.

El cierre automático debe marcarse como tal.

Al día siguiente debe poder abrirse un turno nuevo.

Desglose de Tareas:

Backend

Programar Tarea: CierreAutomaticoCajaScheduler revisa cada minuto los turnos abiertos de días anteriores y los cierra.

Frontend

Mostrar el turno cerrado automáticamente en los registros de arqueo.

Base de Datos

Tabla Turno.

Casos de Prueba:

TC.124.01 - Cierre Automático

Dado que quedó un turno abierto ayer,

Cuando pasa la medianoche,

Entonces el sistema lo cierra solo y permite abrir el de hoy.

TC.124.02 - Turno del Día

Dado que el turno se abrió hoy,

Cuando corre la tarea,

Entonces el turno sigue abierto.

## [GP.125] Consultar Registros de Arqueo

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero consultar los cierres de caja registrados por turno, con sus movimientos y diferencias, para auditar la caja.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

El sistema debe listar los turnos cerrados con fechas, usuario, montos y diferencia.

Cada turno debe permitir ver sus movimientos.

Debe permitir filtrar por fecha.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Usar GET /api/turnos y GET /api/movimientos-caja/turno/{id}.

Frontend

Vista "Registros de Arqueo" con detalle por turno.

Base de Datos

Tablas Turno y movimientos_caja.

Casos de Prueba:

TC.125.01 - Auditoría de Turno

Dado que hay turnos cerrados,

Cuando el dueño abre uno,

Entonces ve sus movimientos y la diferencia.

TC.125.02 - Filtro por Fecha

Dado que hay turnos de varios días,

Cuando el dueño filtra un día,

Entonces ve solo los de ese día.

## [GP.126] Consultar Métricas Generales

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero ver los ingresos totales, la cantidad de tickets, el ticket promedio y los movimientos de caja por día, semana, mes o rango de fechas para seguir el negocio.

Prioridad: 2 — Media-alta

Criterios de Aceptación

Informes debe mostrar ingresos totales, cantidad de tickets, ticket promedio y movimientos de caja.

Debe permitir elegir día, semana, mes o rango de fechas.

Los valores deben recalcularse al cambiar el período.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar GET /api/informes/dashboard con el rango.

Frontend

Vista "Informes": Tarjetas de métricas y selector de período.

Base de Datos

Consultas agregadas sobre Pedido y movimientos_caja.

Casos de Prueba:

TC.126.01 - Métricas del Mes

Dado que hubo ventas durante el mes,

Cuando el dueño elige "Mes",

Entonces ve ingresos, tickets y ticket promedio del mes.

TC.126.02 - Rango sin Datos

Dado que no hubo ventas en un rango,

Cuando el dueño lo selecciona,

Entonces las métricas muestran cero.

## [GP.127] Consultar Reporte de Finanzas y Caja

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero ver la evolución de ingresos y egresos y los medios de pago en gráficos para analizar la situación financiera.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

El informe debe mostrar la evolución de ingresos y egresos.

Debe mostrar la distribución por medio de pago.

Debe responder al período elegido.

Desglose de Tareas:

Backend

Proveer Datos en GET /api/informes/dashboard.

Frontend

Pestaña "Finanzas y Caja" con gráficos.

Base de Datos

Tabla movimientos_caja.

Casos de Prueba:

TC.127.01 - Gráfico de Evolución

Dado que hay movimientos en la semana,

Cuando el dueño abre Finanzas,

Entonces ve la evolución diaria de ingresos y egresos.

TC.127.02 - Medios de Pago

Dado que hubo cobros en varios medios,

Cuando se abre el gráfico,

Entonces muestra la proporción por medio.

## [GP.128] Consultar Reporte de Productos y Ventas

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero ver el ranking de productos y categorías más vendidos para decidir qué conviene ofrecer.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

El informe debe mostrar el ranking de productos más vendidos.

Debe mostrar las categorías más vendidas.

Debe responder al período elegido.

Desglose de Tareas:

Backend

Proveer Datos en GET /api/informes/dashboard.

Frontend

Pestaña "Productos y Ventas" con ranking y gráficos.

Base de Datos

Tablas DetallePedido, producto y categoria_producto.

Casos de Prueba:

TC.128.01 - Ranking

Dado que se vendieron muchas fotocopias,

Cuando el dueño abre el informe,

Entonces las fotocopias encabezan el ranking.

TC.128.02 - Cambio de Período

Dado que el dueño cambia a "Semana",

Cuando se recalcula,

Entonces el ranking refleja solo esa semana.

## [GP.129] Consultar Reporte de Rendimiento y Operaciones

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero ver el desempeño de cada empleado y el estado de los pedidos para evaluar la operación del taller.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

El informe debe mostrar el desempeño por empleado (pedidos gestionados).

Debe mostrar los pedidos por estado.

Debe responder al período elegido.

Desglose de Tareas:

Backend

Proveer Datos en GET /api/informes/dashboard.

Frontend

Pestaña "Rendimiento y Operaciones".

Base de Datos

Tablas Pedido y AsignacionPedido.

Casos de Prueba:

TC.129.01 - Desempeño

Dado que Tomás y Valentina gestionaron pedidos,

Cuando el dueño abre el informe,

Entonces ve la cantidad de cada uno.

TC.129.02 - Estados

Dado que hay pedidos en varios estados,

Cuando se abre el informe,

Entonces muestra la distribución por estado.

## [GP.130] Consultar Reporte de Clientes

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero ver los mejores clientes y el comportamiento por categoría para orientar las acciones comerciales.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

El informe debe mostrar los mejores clientes por monto.

Debe mostrar el comportamiento por categoría de cliente.

Debe responder al período elegido.

Desglose de Tareas:

Backend

Proveer Datos en GET /api/informes/dashboard.

Frontend

Pestaña "Clientes".

Base de Datos

Tablas Pedido, Cliente y CategoriaCliente.

Casos de Prueba:

TC.130.01 - Mejores Clientes

Dado que Martina es quien más compró,

Cuando el dueño abre el informe,

Entonces Martina aparece primera.

TC.130.02 - Por Categoría

Dado que hay ventas a Estudiantes y Mayoristas,

Cuando se abre el informe,

Entonces se ve la comparación por categoría.

## [GP.131] Consultar Reporte de Auditoría y Control

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero ver las diferencias de arqueo, las mermas y las fallas de máquinas registradas para detectar irregularidades.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

El informe debe mostrar las diferencias de arqueo de los turnos.

Debe mostrar las mermas registradas.

Debe mostrar las fallas de máquinas.

Desglose de Tareas:

Backend

Proveer Datos en GET /api/informes/dashboard.

Frontend

Pestaña "Auditoría y Control".

Base de Datos

Tablas Turno, mermas e Incidencia.

Casos de Prueba:

TC.131.01 - Diferencias de Arqueo

Dado que un turno cerró con faltante,

Cuando el dueño abre el informe,

Entonces ve el faltante del turno.

TC.131.02 - Fallas y Mermas

Dado que hubo una falla y mermas,

Cuando se abre el informe,

Entonces ambas se listan.

## [GP.132] Comparar Períodos en Informes

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero comparar un gráfico entre dos períodos para medir la evolución del negocio.

Prioridad: 4 — Baja (complementaria)

Criterios de Aceptación

Los gráficos deben permitir comparar dos períodos.

La comparación debe mostrar ambos períodos superpuestos o lado a lado.

Debe indicar la variación entre ellos.

Desglose de Tareas:

Backend

Proveer Datos de ambos períodos desde GET /api/informes/dashboard.

Frontend

Opción "Comparar" con selector del segundo período.

Base de Datos

Sin cambios de esquema.

Casos de Prueba:

TC.132.01 - Comparación Mensual

Dado que hay datos de dos meses,

Cuando el dueño compara ambos,

Entonces ve los dos períodos y la variación.

TC.132.02 - Período sin Datos

Dado que un período no tiene ventas,

Cuando se compara,

Entonces se muestra en cero.

## [GP.133] Exportar Informes a PDF

Descripción

Como Dueño o Gerente (Perfil Admin), quiero exportar los informes a PDF para compartirlos o archivarlos.

Prioridad: 4 — Baja (complementaria)

Criterios de Aceptación

Los informes deben exportarse a PDF.

El PDF debe incluir el período y la fecha de generación.

Debe respetar la pestaña e intervalo elegidos.

Desglose de Tareas:

Backend

Sin cambios de backend.

Frontend

Botón "Exportar PDF" con librería cargada a demanda.

Base de Datos

Sin cambios de esquema.

Casos de Prueba:

TC.133.01 - Exportación

Dado que el dueño está en Finanzas del mes,

Cuando exporta a PDF,

Entonces se descarga el informe con el período.

TC.133.02 - Otra Pestaña

Dado que el dueño está en Clientes,

Cuando exporta,

Entonces el PDF contiene el informe de Clientes.

## [GP.134] Aplicar Aumentos Porcentuales Masivos

Descripción

Como Operario, quiero aplicar un aumento o un descuento porcentual de precios a todos los productos, a una categoría o a una selección manual para actualizar rápido el catálogo frente a variaciones de costos.

Prioridad: 3 — Media

Criterios de Aceptación

Debe permitir aplicar un porcentaje (positivo o negativo) a todos los productos, a una categoría o a una selección.

Debe mostrar una vista previa de los nuevos precios antes de confirmar.

Ningún precio puede quedar negativo y el cambio debe registrarse en el historial.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar PATCH /api/productos/actualizar-precios.

Frontend

Modal "Actualizar Precios": Alcance, porcentaje, vista previa y confirmación.

Base de Datos

Tabla producto.

Casos de Prueba:

TC.134.01 - Aumento del 10%

Dado que la fotocopia cuesta $100,

Cuando el operario aplica +10% a todos,

Entonces pasa a $110.

TC.134.02 - Descuento por Categoría

Dado que el operario elige la categoría Anillados,

Cuando aplica −5%,

Entonces solo bajan los anillados.

## [GP.135] Consultar Resumen del Día (Móvil)

Descripción

Como Dueño, quiero ver desde el celular el estado de la caja, los pedidos en el taller y atrasados, el stock bajo y las máquinas para supervisar el local en tiempo real desde donde esté.

Prioridad: 4 — Baja (complementaria)

Criterios de Aceptación

La vista móvil debe mostrar estado de caja, pedidos en taller y atrasados, stock bajo y máquinas.

La información debe actualizarse sola.

La pantalla debe adaptarse al ancho del celular.

Desglose de Tareas:

Backend

Reutilizar endpoints del panel, pedidos, insumos y máquinas.

Frontend

Vista "Resumen" móvil responsiva.

Base de Datos

Sin cambios de esquema.

Casos de Prueba:

TC.135.01 - Resumen en el Celular

Dado que el dueño está fuera del local,

Cuando abre el sistema en el celular,

Entonces ve caja, pedidos, stock y máquinas.

TC.135.02 - Actualización

Dado que se registra una venta en el local,

Cuando el dueño mira el celular,

Entonces el resumen se actualiza.

## [GP.136] Recibir Notificaciones (Móvil)

Descripción

Como Dueño, quiero ver en el celular las notificaciones de pedidos, stock bajo y movimientos de caja para enterarme de lo importante sin estar en el local.

Prioridad: 4 — Baja (complementaria)

Criterios de Aceptación

El celular debe mostrar notificaciones de pedidos, stock bajo y movimientos de caja.

Debe indicar la cantidad de notificaciones nuevas.

Al tocarlas debe llevar a la pantalla correspondiente.

Desglose de Tareas:

Backend

Reutilizar endpoints de pedidos, insumos y caja.

Frontend

Panel de Notificaciones móvil con contador.

Base de Datos

Sin cambios de esquema.

Casos de Prueba:

TC.136.01 - Aviso de Stock

Dado que el papel A3 baja del mínimo,

Cuando el dueño abre notificaciones,

Entonces ve el aviso de stock bajo.

TC.136.02 - Navegación

Dado que hay una notificación de pedido,

Cuando el dueño la toca,

Entonces se abre el pedido.

## [GP.137] Consultar Pedidos (Móvil)

Descripción

Como Dueño, quiero consultar los pedidos desde el celular para seguir el trabajo del taller fuera del local.

Prioridad: 4 — Baja (complementaria)

Criterios de Aceptación

El celular debe listar los pedidos con estado, cliente y fecha de entrega.

Debe permitir ver el detalle del pedido.

La lista debe adaptarse al ancho del celular.

Desglose de Tareas:

Backend

Reutilizar GET /api/pedidos/activos y GET /api/pedidos/{id}.

Frontend

Vista de Pedidos móvil.

Base de Datos

Sin cambios de esquema.

Casos de Prueba:

TC.137.01 - Consulta Móvil

Dado que hay pedidos en el taller,

Cuando el dueño abre Pedidos en el celular,

Entonces ve la lista con sus estados.

TC.137.02 - Detalle

Dado que el dueño toca un pedido,

Cuando se abre el detalle,

Entonces ve productos y saldo.

## [GP.138] Consultar Informes (Móvil)

Descripción

Como Dueño, quiero ver las métricas e informes desde el celular para controlar las ventas y el rendimiento del personal en cualquier momento.

Prioridad: 4 — Baja (complementaria)

Criterios de Aceptación

El celular debe mostrar las métricas e informes.

Debe permitir elegir el período.

Los gráficos deben adaptarse a la pantalla.

Desglose de Tareas:

Backend

Reutilizar GET /api/informes/dashboard.

Frontend

Vista Informes móvil.

Base de Datos

Sin cambios de esquema.

Casos de Prueba:

TC.138.01 - Informes en el Celular

Dado que hubo ventas en el día,

Cuando el dueño abre Informes,

Entonces ve las métricas del día.

TC.138.02 - Cambio de Período

Dado que el dueño elige "Semana",

Cuando se recalcula,

Entonces ve las métricas semanales.

## [GP.139] Consultar Estado de Máquinas y Fallas (Móvil)

Descripción

Como Dueño, quiero ver desde el celular el estado operativo de las máquinas y las fallas reportadas para estar al tanto de los problemas del taller en tiempo real.

Prioridad: 4 — Baja (complementaria)

Criterios de Aceptación

El celular debe mostrar el estado de cada máquina.

Debe mostrar las fallas reportadas.

La información debe actualizarse sola.

Desglose de Tareas:

Backend

Reutilizar GET /api/maquinas y GET /api/incidencias/maquina/{id}.

Frontend

Vista Máquinas móvil.

Base de Datos

Sin cambios de esquema.

Casos de Prueba:

TC.139.01 - Equipo con Falla

Dado que la fotocopiadora está fuera de servicio,

Cuando el dueño abre Máquinas,

Entonces la ve fuera de servicio con su falla.

TC.139.02 - Equipos Operativos

Dado que todas las máquinas funcionan,

Cuando el dueño consulta,

Entonces todas figuran Operativas.

# EPIC 7: Ayuda y Experiencia de Usuario

## [GP.140] Alternar Modo de Interfaz

Descripción

Como Usuario, quiero alternar entre Modo Claro y Modo Oscuro para adaptar la pantalla a mi comodidad visual según la iluminación de la terminal.

Prioridad: 4 — Baja (complementaria)

Criterios de Aceptación

El sistema debe ofrecer un interruptor Claro/Oscuro.

El modo elegido debe aplicarse a todas las pantallas.

La preferencia debe recordarse en el navegador.

Desglose de Tareas:

Backend

Sin cambios de backend.

Frontend

Interruptor de Tema y guardado de la preferencia en el navegador.

Base de Datos

Sin cambios de esquema.

Casos de Prueba:

TC.140.01 - Modo Oscuro

Dado que el sistema está en modo claro,

Cuando el usuario activa el modo oscuro,

Entonces todas las pantallas pasan a oscuro.

TC.140.02 - Preferencia Recordada

Dado que el usuario eligió modo oscuro,

Cuando vuelve a ingresar,

Entonces el sistema abre en modo oscuro.

## [GP.141] Consultar Manual de Usuario

Descripción

Como Usuario, quiero ver o descargar el manual de usuario desde Configuración para resolver dudas sobre el uso del sistema.

Prioridad: 4 — Baja (complementaria)

Criterios de Aceptación

Configuración debe ofrecer el Manual de Usuario.

El manual debe poder verse en pantalla.

El manual debe poder descargarse en PDF.

Desglose de Tareas:

Backend

Servir el archivo del manual como recurso estático.

Frontend

Sección "Manual de Usuario" con Ver y Descargar.

Base de Datos

Sin cambios de esquema.

Casos de Prueba:

TC.141.01 - Ver Manual

Dado que el usuario tiene una duda,

Cuando abre el Manual en Configuración,

Entonces el manual se muestra en pantalla.

TC.141.02 - Descargar Manual

Dado que el usuario quiere el manual,

Cuando presiona Descargar,

Entonces se descarga el PDF.

## [GP.142] Consultar al Asistente con IA

Descripción

Como Usuario, quiero hacerle preguntas al asistente de ayuda con inteligencia artificial para que me explique en el momento cómo usar cada pantalla, basándose en el manual.

Prioridad: 4 — Baja (complementaria)

Criterios de Aceptación

El asistente debe recibir preguntas en lenguaje natural.

Debe responder basándose en el contenido del manual de usuario.

Si no puede responder, debe informarlo sin inventar.

Notas Adicionales

Requiere conexión con el servicio de IA.

Desglose de Tareas:

Backend

Desarrollar Endpoint API: Implementar POST /api/asistente/preguntar con el manual como contexto.

Gestión de Errores: Informar si el servicio de IA no está disponible.

Frontend

Ventana del Asistente con historial de preguntas y respuestas.

Base de Datos

Sin cambios de esquema.

Casos de Prueba:

TC.142.01 - Pregunta sobre Caja

Dado que el usuario no sabe cerrar la caja,

Cuando pregunta "¿Cómo cierro la caja?",

Entonces el asistente explica los pasos según el manual.

TC.142.02 - Servicio No Disponible

Dado que el servicio de IA no responde,

Cuando el usuario pregunta,

Entonces el asistente informa que no está disponible.